国家碳达峰试点

（石河子经济技术开发区）实施方案

石河子经济技术开发区管理委员会

2025年9月

概  述

石河子经济技术开发区（以下简称“石河子经开区”）是离中亚市场较近的国家级开发区之一，于1992年经自治区人民政府批准设立，2000年4月经国务院批准升格为国家级经济技术开发区。以打造“兵团千亿园区、北疆科技创新中心、丝绸之路经济带北通道枢纽”为战略目标，石河子经开区通过系统集成改革攻坚、创新要素靶向集聚，高质量发展不断迈上新台阶。2024年，在全国229家国家级经开区中，石河子经开区综合发展水平排名全国第59位，连续三年排名西部第9位、全疆第一。

近年来，石河子经开区深入践行绿色发展理念，坚定不移走绿色化、低碳化的高质量发展之路，先后荣获“中国棉纺织名城”“国家加工贸易梯度转移承接地”“国家新型工业化示范基地”“国家级双创示范基地”“国家循环化改造示范基地”等荣誉称号。

（一）石河子经开区推动碳达峰试点工作的优势和意义

2030年前实现碳达峰是以习近平同志为核心的党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，石河子经开区在构筑绿色、低碳、循环发展体系，推动碳达峰试点上具备特别优势和意义。一是从区域贡献上看，是师市乃至自治区实现低碳和高质量发展的重要支撑。石河子经开区的地区生产总值、工业总产值、招商引资实物量分别占师市比重的44.6%、83.8%、65.7%，是兵团经济高质量发展的主要增长极。二是从技术支撑上看，新能源基础优势带动区域能源革新。石河子经开区拥有得天独厚的风光资源，已建成西北最大光伏组件生产基地和风电基地，依托“源网荷储”协同机制，推动新能源替代煤电、绿氢耦合化工等场景落地，通过打造“风光储氢一体化”减碳新标杆，为高载能园区碳达峰路径提供技术方案。三是从对外开放上看，是丝绸之路经济带绿色低碳发展新高地。石河子经开区地处丝绸之路经济带核心枢纽，是连接中亚、欧洲的重要门户，是新疆生产建设兵团开放前沿，通过中欧班列、跨境产业园区等渠道，向中亚及欧洲输出光伏组件、氢能装备等绿色技术产品，抢占低碳技术标准话语权，为边疆地区开放型经济注入绿色动能。

（二）石河子经开区绿色低碳发展概况

近年来，石河子经开区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把“绿水青山就是金山银山”理念落实到经济社会发展全过程全领域，绿色成为园区最深厚的底色，创新成为发展最核心的动力。一是产业结构不断优化升级，着力以投资促进支柱产业建链、强链、补链。二是打造绿色制造体系方面，加快绿色工厂、绿色技术、绿色产品等培育，持续完善绿色制造体系，累计创建7家国家级绿色工厂、1家国家级绿色设计示范企业、2家石油和化工行业绿色工厂，园区成为首批兵团绿色工业园区。三是资源能源利用水平不断提升，坚持以亩产论英雄，持续推进循环经济，促进节能降耗，打造产城融合循环经济产业链。四是基础设施建设绿色升级，坚持系统治理，完善配套设施和平台，以创建国家卫生城市、文明城市为契机，推进环卫保洁常态化，城市管理水平不断提高。五是制度管理体系持续完善，持续出台绿色发展政策，在兵团率先推行节能降碳专项行动，引导企业开展生产设备绿色低碳改造，降低碳排放，推动全区绿色低碳高质量发展。六是园区运行智慧管理方面，建设完善园区环保综合监管平台，对感知数据进行一体化智慧应用，显著提升园区环境监管和科学决策能力，为园区“服务环境管理、改善环境质量、防范环境风险”的目标提供重要的信息化工具和手段。

（三）推进思路和路径

面向未来，石河子经开区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平经济思想、习近平生态文明思想为根本遵循，贯彻落实兵团第八次党代会和兵团党委八届二次、三次、四次全会决策部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，注重处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，推动建设资源高效利用、绿色低碳发展的工业园区，着力打造国家级碳达峰综合示范区和国际领先的产业园区绿色低碳发展先锋，确保区域如期实现碳达峰。

围绕上述定位，立足园区发展实际，园区推进碳达峰试点，以能源转型为核心，以产业转型为引领，以生产方式绿色化为重点，以政策创新为驱动，推动园区产业高质量发展，提升基础设施绿色低碳水平，大力推动资源循环利用，提升减污降碳协同能力，积极打造新疆产业转型升级示范区、兵团产业高质量发展引领区。

以能源转型为核心，奠定绿色低碳发展坚实基础。立足以煤为主的能源消费实际，在新能源安全可靠替代基础上稳步推动传统能源逐步退出。全面启动经开区煤电机组“三改联动”，有效减少燃煤使用和碳排放。坚持将绿电开发与绿电消纳作为降碳的源头活水，依托师市集中式光伏项目建设，全力争取绿电资源，并以铝、硅产业的核心企业为重点，大力推进能源消费侧的结构转型。积极推动绿氢示范项目，推动建设绿氢减碳创新应用示范工程。

以产业转型为引领，推动产业集群向高端绿色迈进。优化产业结构，依法依规淘汰落后产能，大力发展战略性新兴产业，并加速传统产业的绿色低碳改造，大力发展光伏为主的绿色能源装备制造业。着力推动产业链条式延伸、资源循环式利用以及企业集群式组合，推动现有产业集群向高端化、绿色化、智能化方向转型升级。严格对标国家能效标杆水平和基准水平，推动有色金属、化工、新材料、建材等重点行业节能降碳。

以生产方式绿色化为重点，提升企业节能降碳能力。以生产方式绿色化为重点，持续推进国家级、兵团级绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业的建设。对绿色工厂实施全过程动态化管理，并探索分类开展星级评价。“一企一策”地开展节能降碳工作，引导企业向绿色低碳转型。引进第三方服务机构“环保管家”，形成园区主导、第三方引导、企业执行的多元协同共治机制。

以政策创新为驱动，构建园区特色“双碳”政策体系。积极探索能耗双控向碳排放双控的转变，积极探索能耗双控向碳排放双控的转变，将碳排放指标纳入园区经济和社会发展规划，着力完善园区层面碳排放统计核算体系，夯实数据基础，探索建立碳排放预算管理体系。同时，在新能源、绿色技术、绿色产业等方面加强政策扶持，统筹生态环境保护、节能降碳等资金，加大对碳达峰、碳中和工作支持力度。

目 录

一、工作基础	1

（一）基本情况	1

（二）能耗和碳排放情况	7

（三）绿色低碳发展基础	11

（四）碳减排难点分析	15

二、建设目标	17

（一）指导思想	17

（二）实施路径	17

（三）主要目标	19

三、重点任务	22

（一）推动产业绿色低碳发展	22

（二）加快能源绿色低碳转型	26

（三）提升基础设施绿色低碳水平	29

（四）大力推动资源循环利用	32

（五）提升减污降碳协同能力	36

四、科技创新	40

（一）健全绿色低碳科技创新体制机制	40

（二）推进绿色科技创新平台建设	40

（三）推动绿色产学研深度融合	41

（四）加快先进适用技术研发和推广应用	42

五、重点工程（滚动更新）	44

（一）产业绿色发展项目	44

（二）能源基础设施项目	45

（三）节能降碳改造项目	46

（四）绿色低碳先进技术示范项目	47

（五）绿色建筑交通项目	49

（六）循环经济发展项目	50

（七）平台科技创新项目	52

六、政策创新	54

（一）完善绿色招商政策	54

（二）优化绿色低碳产业发展政策	54

（三）强化金融支持政策引导	55

（四）探索开展碳排放双控制度创新	56

（五）推动企业绿色低碳转型	56

七、全民行动	58

（一）加强生态文明宣传教育	58

（二）推广绿色低碳生活方式	58

（三）引导企业履行社会责任	58

（四）强化领导干部培训	59

八、保障措施	60

（一）加强组织领导	60

（二）做好协调联动	60

（三）强化政策支持	61

（四）完善市场机制	62

九、附件	63

1.重点任务清单	63

2.改革举措清单	71

3.重点项目清单	73

一、工作基础

（一）基本情况

石河子经开区于1992年经自治区人民政府批准设立，2000年4月经国务院批准升格为国家级经济技术开发区，实际管辖面积为150.0302平方公里。石河子经开区以打造“兵团千亿园区、北疆科技创新中心、丝绸之路经济带北通道枢纽”为战略目标，通过系统集成改革攻坚、创新要素靶向集聚，推动高质量发展迈上新台阶。2024年，在全国229家国家级经开区中，石河子经开区综合发展水平排名全国第59位，连续三年排名西部第9位、全疆第一。

近年来，石河子经开区认真贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，落实高质量发展根本要求，大力推动经济结构转型升级，持续优化能源供应结构，全方位提升生态环保能力水平，营造一流绿色营商环境，使绿色成为园区最深厚的底色。先后荣获“中国棉纺织名城”“国家加工贸易梯度转移承接地”“国家新型工业化示范基地”“国家级双创示范基地”“国家循环化改造示范基地”等荣誉称号。

图1-1石河子经开区范围示意图

1. 交通区位优势明显

石河子经开区是离中亚市场较近的国家级开发区之一。地处天山北麓中段，准噶尔盆地南部，平均海拔450.8米，东以玛纳斯河为界，与玛纳斯县为邻。南、西、北三面与沙湾县环接。东距自治区首府乌鲁木齐150千米，西距边境重镇伊犁州伊宁市549千米。北疆铁路、乌奎高速依城而过，亚欧大陆桥之兰新铁路西段、连霍高速公路和115省道贯穿市区南北两侧，市内公路通达各农牧团场，拥有省道7条、县道16条。

图1-2地理区位图

2. 经济产业实力强劲

石河子经开区积极融入自治区“十大产业集群”，围绕兵团七大主导产业和21条重点产业链，主动靠前、精准服务，全流程优化土地、资金、能耗等要素保障，2024年，新签约开工项目40个，总投资238.49亿元，其中投资过10亿元的项目6个。2024年，石河子经开区完成地区生产总值369.1亿元，同比增长6%，占师市比重44.6%；工业总产值完成737.6亿元，占师市比重83.8%；招商引资实物量完成98.95亿元，占师市比重65.7%；税收完成62.9亿元，占师市比重74.3%。

石河子经开区已构建以新材料、新能源、农业资源转化以及现代服务业四大产业集群为主导的现代化产业体系。全区有规上工业企业85家，营业收入15亿及以上工业企业11家、100亿-500亿工业企业2家，新材料产业总产值占全区比重69%。此外，石河子经开区积极推进产业和能源“双线”绿色转型升级，围绕打造兵团绿色低碳转型示范区、创新驱动发展先行区、融入丝绸之路经济带核心区建设先行区目标，重点布局新能源、智能制造、生物医药等前沿领域。

新材料产业集群，在化工新材料领域，以新疆天业为链主企业，国林环保、东华天业等为骨干企业，构建起140万吨聚氯乙烯树脂、100万吨离子膜烧碱、20万吨14-丁二醇、35万吨乙二醇、245万吨电石、新型干法电石渣制水泥400万吨、600万亩节水器材、10万吨PBAT可降解塑料、2.5万吨乙醛酸的产业规模；在铝基新材料领域，以天山铝业为链主企业，新疆众和、安兴电子、西部宏远电子等为骨干企业，构建起140万吨电解铝、11.5万吨高纯铝、30万吨电池铝箔坯料、4400万平方米电极箔的产业规模；在硅基新材料领域，以合盛硅业、大全能源为链主企业，天科合达、华兴玻璃等为骨干企业，构建起40万吨高品质工业硅、20万吨有机硅、13万吨多晶硅、2300锭碳化硅单晶、230吨高纯碳化硅粉料、8.5万吨玻璃瓶的产业规模。新能源产业集群，实现可再生能源装机225万千瓦，年发电量35亿度。农业资源转化产业集群，依托环锭113.2万锭，气流纺3.08万头、织机343台，建成“纺纱→织布→印染→成衣”棉纺织全产业链，食品饮品加工制造能力达到163万吨/年。现代服务产业集群，聚集生产性服务企业27家，信息技术企业5家，通航服务企业2家，环保科技企业1家。

3. 科技创新成效显著

石河子经开区坚持以科技创新赋能产业焕新、以产业焕新倒逼科技创新的高质量发展之路，随着国家技术转移西北中心兵团分中心等高层级平台相继落地园区，联合长三角研究院开展的“高灵敏肿瘤分子检测技术项目”、新疆硕利迪生物技术有限公司开发的“生物血液制剂产业化项目”等一批标志性成果加速涌现，石河子经开区已成为在全疆具有重要影响力的科技创新成果转化应用高地。2024年，石河子经开区高新技术企业数量达到84家，同比增长23.5%；科技型中小企业达到118家，同比增长12.4%；兵团“专精特新”中小企业39家，同比增长26.7%；兵团创新型中小企业39家，同比增长52%。

4. 营商环境不断优化

石河子经开区构建起‘政府+属地+企业’三级联动模式，将帮办代办、跨域通办、一件事全办等政务服务模式纳入服务范畴，在石河子经开区商务中心启动运营“跑帮办”服务大厅，设有绿洲孵化器等14个业务服务窗口，承接兵团和师市行政审批和执法权205项，实现了“只进一扇门、最多跑一次”。此外，石河子经开区积极探索建立产业链招商、项目评审、项目全生命周期服务和触发式兑现优惠政策四项机制，下功夫延链、补链、强链。截至2024年底，石河子经开区共有注册企业4000多家，培育“四上”企业220余家、上市公司6家，中国能源500强企业2家。

5. 对外开放提质增效

作为全疆唯一的生产服务型国家物流枢纽，石河子经开区不仅是新疆和兵团新型工业化战略的重要承载地，更是丝绸之路经济带核心区节点上的开放高地。石河子经开区依托“公铁空”立体交通网络与海关特殊监管优势，凭借“双港”现代物流加工产业园、中新建多式联运港等载体，逐步搭建起横跨亚欧的供应链中枢体系。创新打造工贸融合、内外贸一体的国际商事服务平台，布局开发区、塔城、霍尔果斯、阿拉木图、塔什干、莫斯科等商事服务窗口及开发区国际工业园、巴克特工业园等产业基地，与周边国家开展深度经贸合作交流。2024年，石河子经开区新增外贸企业20家。

与此同时，石河子经开区着眼打造“跨境商贸+城市消费”双生态圈，以温州国际商城跨境展销平台为支点，联动万达集团、友好集团等商业体，逐步形成外贸优品供应链。通过打造“通道+枢纽+网络”的系统集成，石河子经开区正从传统物流节点向具备智能物流、跨境商贸、产能协作等复合功能的丝绸之路经济带核心区建设先行区迈进。

（二）能耗和碳排放情况

1. 能源消费情况

2020年至2024年，石河子经开区综合能源消费量从1040万吨标准煤上升至1287万吨标准煤，年均增长率为5.47%。其中，2021年相比2020年综合能源消费量增长3.46%，这是因为合盛硅业、大全能源等企业相继投产运行多晶硅、工业硅项目，导致用能呈现小幅度增长。2021年至2023年综合能源消费量保持相对稳定状态，2024年相比2023年综合能源消费量增长17.83%，增长幅度较大，这主要是因为在2024年，天业汇合等在石河子经开区十户滩区相继投产运行多条绿色化工、新材料生产线。

2020年至2024年，石河子经开区能耗强度从8.13吨标准煤/万元下降至5.06吨标准煤/万元，年均下降率为11.15%。2021年以来，园区多晶硅、工业硅项目产能快速提升，带动规模以上工业增加值快速增长，能耗强度呈现明显下降趋势。由于园区内新材料产业受市场价格因素影响较大，导致规模以上工业增加值有所浮动，在2024年度，受到硅材料市场价格波动影响，同时综合能源消费量有明显增加，导致能耗强度有所增长。

表1-1石河子经开区综合能源消费量和能耗强度

| 年份 | 规模以上工业增加值（亿元） | 综合能源消费量 （万吨标准煤） | 能耗强度 （吨标准煤/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 128 | 1040 | 8.13 |
| 2021年 | 250.03 | 1076 | 4.30 |
| 2022年 | 352.04 | 1089 | 3.09 |
| 2023年 | 300.60 | 1092 | 3.63 |
| 2024年 | 254.22 | 1287 | 5.06 |

图1-3石河子经开区综合能源消费量和能耗强度变化情况

在能源消费结构方面，石河子经开区目前主要消费种类为煤、焦炭及电力、热力等。园区内能源加工与转换企业主要涉及天能化工有限公司、天伟化工有限公司、新疆西部合盛硅业有限公司以及石河子市天瑞能源有限公司，主要产出煤制品、电力及热力，2024年能源加工转换投入一般烟煤量占规模以上工业企业一般烟煤消费量的96%以上。

从园区规模以上工业企业终端能源消费结构来看，园区终端用能企业能源消费种类以电力为主，2024年度，电力占规模以上工业企业终端能源消费的比例达到71%。

图1-4石河子经开区2024年规上工业终端能源消费结构

2. 碳排放情况

2020年至2024年，石河子经开区二氧化碳排放总量从2987万吨上升至3809万吨，年均增长率为6.26%。同样受到产能扩增影响，在2021年以及2024年二氧化碳排放总量均有明显增长。2020年至2024年，石河子经开区碳排放强度从23.34吨二氧化碳/万元下降至14.98吨二氧化碳/万元，年均下降率为10.49%。同样受到市场价格因素导致的工业增加值变化影响，2022年园区碳排放强度呈现明显下降趋势，2024年上升到14.98吨二氧化碳/万元。

表1-2石河子经开区二氧化碳排放总量和碳排放强度

| 年份 | 规模以上工业增加值（亿元） | 二氧化碳排放总量 （万吨） | 碳排放强度 （吨二氧化碳/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 128 | 2987 | 23.34 |
| 2021年 | 250.03 | 3172 | 12.69 |
| 2022年 | 352.04 | 3411 | 9.69 |
| 2023年 | 300.60 | 3232 | 10.75 |
| 2024年 | 254.22 | 3809 | 14.98 |

图1-5石河子经开区二氧化碳排放总量和碳排放强度变化情况

（三）绿色低碳发展基础

产业结构优化升级，着力以投资促进支柱产业建链、强链、补链。铝基材料领域，以天山铝业有限公司电解铝为上游，引进高纯铝（板带箔）、电子铝箔等项目；硅基材料领域，推动新疆大全新能源股份有限公司完成高纯硅材料技改，引进有机硅等项目；纺织服装领域，重点发展了针织、毛巾、服装制造等项目；先后引进600余家股权投资企业，开创兵团金融业招商引资先河。大力发展绿色化工，着力培育高端聚烯烃、电子及化学品、草酸酯系列产品、生物降解材料等化工产业；在电石行业，重点推进电石显热回收利用技术研发应用，推进电石炉采用高效保温材料，大幅减少电石炉体热损失，降低电炉电耗；在烧碱行业，推动离子膜法烧碱装置进行膜极距离子膜电解槽改造升级，推动以高浓度烧碱和固片碱为主要产品的烧碱企业实施多效蒸发节能改造升级。

全力构建绿色制造体系，深入实施绿色制造专项行动。强化产品全生命周期管理，支持企业全面提升工业产品的绿色设计能力，开发绿色产品，建设绿色工厂，持续提高能源资源利用效率。截至2024年底，推动创建7家国家级绿色工厂、1家国家级绿色设计示范企业、2家石油和化工行业绿色工厂，天业集团基于世界首套分置式气固相法循环流化床装置生产的氯化聚氯乙烯树脂获工信部“绿色设计产品”认定，天业集团“年产2万吨氯化高聚物项目”获工信部“绿色制造集成示范项目”。

资源能源利用水平提升，促进节能降耗。持续推进循环经济，2021年12月，循环化改造示范试点通过国家发展改革委验收，为兵团首批。“十三五”期间，万元产值综合能耗下降36%，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别下降18%左右，工业固体废弃物综合利用率由82%提升至93%，规模以上工业企业重复用水量10.35亿立方米，重复用水率95.7%。持续推动工业企业节能降耗，推动天山铝业实施铝电解槽稳流保温技改，年节约超1.6万吨标准煤；推动新疆西部合盛硅业有限公司实施尾气余热利用，年节约43万吨标准煤。全区拥有61种工业产品，其中多晶硅、工业硅、电石等11种工业品单耗达到国内先进水平，化成箔、高纯铝、多晶硅、玻璃瓶、电、工业硅、棉纱、棉布等39种工业品单耗同比呈下降趋势；热、脱硫剂、PBAT、乙醛酸等9种工业品单耗同比持平。

基础设施建设绿色升级。石河子经开区坚持系统治理，完善配套设施和平台，以创建国家卫生城市、文明城市为契机，推进环卫保洁常态化和东城综合市场改造项目，城市管理水平不断提高。落实“增绿、建绿、添绿、护绿”的工作要求，空间环境实现良好改善。建设完成排水管网及纬五路供热管网、服装标准厂房供热管网和东城综合市场改建室外配套工程建设工作，陆续完成1000万件轮毂项目、天足铁路专用线相关路段等重大项目的征地拆迁工作。依托天富独立区域电网优势，开展源网荷储一体化项目，构建以新能源为主体的新型电力系统。加大绿化建设及景观改造力度，完成南区重点路段绿化种植、草坪复播工程和北三东六路口、东十路景观提升改造，共计新增绿地326余亩。

制度管理体系完善，持续出台绿色发展政策。在兵团率先推行节能降碳专项行动，印发《石河子经济技术开发区“十四五”节能降碳专项规划》，引导企业开展生产设备绿色低碳改造，降低碳排放，推动全区绿色低碳高质量发展。印发《石河子经济技术开发区“十四五”循环经济发展规划》，推进园区绿色低碳循环发展，构建“企业内小循环、企业间中循环、园区大循环”的循环经济发展模式。

园区运行智慧管理。建设完善智慧环保监控平台，以园区环境综合监管需求为重点，以园区环境管理平台、企业无组织废气（VOCs）监控系统、恶臭电子鼻在线监控系统建设为基础，实现对园区环境质量、污染源和环境风险源等要素的全面感知和综合评估，提升了园区对空气特征污染的预警监测和应急监测能力；并进一步通过园区环保综合监管平台的建设，对感知数据进行一体化智慧应用，显著提升园区环境监管和科学决策能力，为园区“服务环境管理、改善环境质量、防范环境风险”的目标提供重要的信息化工具和手段；同时促进管理和运行模式创新，建立面向园区环保基础设施一体化的环保服务机制体系，最终实现工业园“点、线、面”立体化的环境监测及预警管理。

（四）碳减排难点分析

1. 能源消费结构转型存在一定压力

石河子经开区能源消费以煤炭为主，且能源创新起步较晚，智慧电网、多能互补、能源梯级利用、储能等先进用能模式发展不充分，可再生能源利用占比低，大规模实施难度大，先进技术平台建设支撑不强，尚未摆脱传统的能源发展模式，短期内能源消费结构转型存在一定压力。

2. 高耗能产业低碳转型有待提速

石河子经开区新材料产业总产值占全区比重达69%，硅基新材料产业、铝基新材料产业企业耗能较高，绿色低碳转型面临较多挑战。需加快制定能源转型战略，准确把握政策走向，加大技术研发资金投入，依靠先进的技术支持与可行的工程项目推进能源转型。

3. 集约节约发展不够

石河子经开区用地集约节约需进一步加强，部分企业占地面积较大，资源消耗高。随着工业化进程的加速，能源需求大幅增加，节能减排更加艰巨，环境压力加大，集约节约的约束日益突出。需要根据区位条件、空间布局结构，合理安排用地功能布局，控制土地开发强度和环境容量，改善人居环境，提高土地资源的利用效率，满足有机、多元特征的土地使用需求方式，达到经济、环境和社会可持续发展的相互耦合。

4. 科技创新能力不足

一是企业的创新投入较低，直接制约企业的创新能力，制约企业开发高端产品、进入行业高端市场的能力，无法为企业突破“低端锁定”困境提供有效支持。二是企业创新体系建设较为滞后。研发部门力量薄弱，缺乏可持续发展所需的技术储备，不能为企业实施创新驱动战略提供有效支持。三是企业和科研院所及大专院校的互动机制不健全，产品结构层次较低，缺乏创新与差异化能力。

二、建设目标

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平经济思想、习近平生态文明思想为根本遵循，贯彻落实兵团第八次党代会和兵团党委八届二次、三次、四次全会决策部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，注重处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，推动建设资源高效利用、绿色低碳发展的工业园区，着力打造国家级碳达峰综合示范区和国际领先的产业园区绿色低碳发展先锋，确保区域如期实现碳达峰。

（二）实施路径

立足园区发展实际，以能源转型为核心，以产业转型为引领，以生产方式绿色化为重点，以政策创新为驱动，推动园区产业高质量发展，提升基础设施绿色低碳水平，大力推动资源循环利用，提升减污降碳协同能力，积极打造新疆产业转型升级示范区、兵团产业高质量发展引领区。

以能源转型为核心，奠定绿色低碳发展坚实基础。立足以煤为主的能源消费实际，在新能源安全可靠替代基础上稳步推动传统能源逐步退出。全面启动经开区煤电机组“三改联动”，有效减少燃煤使用和碳排放。坚持将绿电开发与绿电消纳作为降碳的源头活水，依托师市集中式光伏项目建设，全力争取绿电资源，并以铝、硅产业的核心企业为重点，大力推进能源消费侧的结构转型。推进储能产业发展，构建以新能源为主体的新型电力架构；积极推动绿氢示范项目，推动建设绿氢减碳创新应用示范工程。

以产业转型为引领，推动产业集群向高端绿色迈进。优化产业结构，依法依规淘汰落后产能，大力发展战略性新兴产业，并加速传统产业的绿色低碳改造，大力发展光伏为主的绿色能源装备制造业。着力推动产业链条式延伸、资源循环式利用以及企业集群式组合，推动现有产业集群向高端化、绿色化、智能化方向转型升级。严格对标国家能效标杆水平和基准水平，推动有色金属、化工、新材料、建材等重点行业节能降碳。

以生产方式绿色化为重点，提升企业节能降碳能力。以生产方式绿色化为重点，持续推进国家级、兵团级绿色产品、绿色工厂、绿色工业园区和绿色供应链管理企业的建设。对绿色工厂实施全过程动态化管理，并探索分类开展星级评价。“一企一策”地开展节能降碳工作，引导企业向绿色低碳转型。引进第三方服务机构“环保管家”，形成园区主导、第三方引导、企业执行的多元协同共治机制。

以政策创新为驱动，构建园区特色“双碳”政策体系。积极探索能耗双控向碳排放双控的转变，积极探索能耗双控向碳排放双控的转变，将碳排放指标纳入园区经济和社会发展规划，着力完善园区层面碳排放统计核算体系，夯实数据基础，探索建立碳排放预算管理体系。同时，在新能源、绿色技术、绿色产业等方面加强政策扶持，统筹生态环境保护、节能降碳等资金，加大对碳达峰、碳中和工作支持力度。

（三）主要目标

到2030年，产业结构调整取得重大进展，清洁低碳安全高效的能源体系初步建立，重点耗能行业能源利用效率达到国内先进水平，绿色生产生活理念深入人心，绿色低碳循环发展生产体系、流通体系、消费体系、政策体系基本健全，非化石能源消费比重进一步提高，加快实现生产生活方式绿色变革。到2030年，开发区经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，顺利实现2030年前碳达峰目标，为全国同类园区提供可复制、可推广的绿色低碳转型经验做法。

表2-1 碳达峰试点园区建设指标

| 序号 | 类别 | 具体指标 | 单位 | 2024 | 2025 | 2030 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色低碳发展指标 | 规模以上工业增加值平均增长率 | % | -15.43 | 6 | 5.5 | 经济发展局 |
| 2 |  | 规模以上单位工业增加值综合能耗 | 吨标准煤/万元 | 5.06 | 4.94 | 4.35 |  |
| 3 |  | 规模以上单位工业增加值二氧化碳排放量 | 吨/万元 | 14.98 | 14.53 | 12.48 |  |
| 4 | 能源绿色低碳转型指标 | 可再生能源使用比例 | % | 9.02 | 9.20 | 10 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
| 5 |  | 累计可再生能源装机容量 | 万千瓦 | 225 | 230 | 260 |  |
| 6 |  | 工业余热回收利用率 | % | 79 | 80 | 85 |  |
| 7 | 建筑领域绿色发展指标 | 新建建筑中星级绿色建筑占比 | % | 100 | 100 | 100 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |
| 8 | 交通领域绿色发展指标 | 园区新能源、清洁能源动力交通工具占比 | % | 100 | 100 | 100 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |
| 9 | 循环发展指标 | 一般工业固体废物综合利用率 | % | 96.50 | 97 | 98 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
| 10 |  | 工业用水重复利用率 | % | 96.90 | 97 | 98 |  |
| 11 | 绿色低碳创新指标 | 绿色低碳技术研究与试验发展经费投入强度 | % | 9.35 | 9.5 | 9.8 | 高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局 |
| 12 |  | 国家级绿色工厂数量 （累计） | 个 | 7 | 8 | 10 | 经济发展局 |
| 13 |  | 新建厂房屋顶可利用面积光伏覆盖率 | % | / | 5 | 50 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |

三、重点任务

（一）推动产业绿色低碳发展

1. 推动重点行业节能降碳

严格对标国家能效标杆水平和基准水平，推动重点行业节能降碳。在新材料领域，以电子材料、元器件、典型电子整机产品为重点，大力推进单晶硅、电极箔、锂电材料等生产工艺的改进；引导合盛硅业实施工业硅矿热炉改造，提高技术装备水平，提升工业硅产品能效，力争2025年底前实现单位产品综合能耗降至2500kgce/t以下。在化工领域，严格控制新增延迟焦化生产规模。力争新建和改扩建化工项目达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，用于置换的产能须按要求及时关停并拆除主要生产设施。严控电石行业新增产能，重点发展绿色化工，提高低碳原料比重；聚焦电石、烧碱、煤制乙二醇等关键领域、关键环节，积极推广先进节能、节水、节材技术和工艺，组织实施节能降碳改造示范项目；采用高效催化技术、过程强化技术、精馏分离技术等改造现有工艺装置。在有色金属领域，持续优化产能布局，严格落实电解铝产能置换；严格控制新增电解铝产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平；以天山铝业为核心，重点推动电解铝新型稳流保温铝电解槽节能改造、电解槽结构优化与智能控制、铝电解槽能量流优化及余热回收等节能低碳技术改造，加快氧化铝高效溶出、低碳铝电解、电解槽余热回收、冶炼余热回收等技术研发推广；到2025年，电解铝铝液交流电电耗力争达到国家标杆水平。在建材领域，不断优化建材行业用能结构，加快水泥原料替代，提升工业固体废弃物资源化利用水平，在保证水泥产品质量的前提下，推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业使用非碳酸盐原料制水泥；推动现有水泥企业持续实施窑炉改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、除尘系统改造等技术改造措施，保持现有水泥熟料单位产品综合能耗能效标杆水平；推动水泥错峰生产常态化（包括利用电石渣、承担居民供暖以及协同处置生活垃圾、污泥、危废处置的水泥熟料企业），2025年底前基本完成水泥行业全流程超低排放改造。（责任单位：经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

2. 加快传统产业转型升级

持续推动化工、有色、建材、纺织、非金属冶炼等传统产业绿色化、智能化、高端化发展。聚焦强链、延链、补链，提升产业发展能级，提高精深加工比重和能效水平、提升高附加值产业环节和产品比重，降低产业能耗强度和碳排放强度。有色金属产业，以高端铝型材和压铸件、铝镁合金、铝锂合金、硅铝合金等特种铝合金、泡沫铝、铝板带、铝塑膜、电池箔等新材料为重点，大力延伸铝下游精深加工产业链，发展高纯铝、电子铝箔、铝合金、铝基新材料等产品。化工产业，在氯碱化工领域大力拓展下游高聚合度PVC、改性PVC、氯化PVC（CPVC）和合金PVC等高附加值产品，在精细化工领域着力培育高端聚烯烃、电子及化学品、草酸酯系列产品、生物降解材料等精细化工产业，在合成树脂领域做精做细醇基化工产业链。非金属新材料产业，重点发展电子级多晶硅、太阳能单晶硅、光伏背板、光伏玻璃等新材料，推动硅光伏、硅电子、硅化工、硅合金等硅基下游产业发展，推动“新能源+煤电硅材一体化”绿色发展；推进高端有机硅产品研发，优先发展改性硅橡胶、高端硅树脂、硅氧烷等深加工项目。对国家确定的六大高耗能行业，年综合能源消费量10000吨标准煤及以上的其他重点用能企业，摸清主要耗能工序、重点用能设备、单位产品综合能耗情况，一企一策，指导企业开展节能降碳工作。（责任单位：经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

3. 深化绿色制造体系建设

持续推进国家级、兵团级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理企业建设，对绿色工厂开展全过程动态化管理，探索分类开展星级评价。强化对第三方评价机构监督管理，对绿色工厂实施有进有出的动态化管理，鼓励绿色工厂编制绿色低碳年度发展报告。引导企业优先选用绿色工艺、技术和设备，利用智能制造技术提升绿色制造水平，推动“超级能效”工厂建设。建立绿色工厂培育库，按照“储备一批、培育一批、打造一批”的原则，实施动态分类管理。到2025年，创建国家级绿色工厂8家，到2030年，创建国家级绿色工厂10家。（责任单位：经济发展局）

4. 推动节能技术改造

以有色金属、建材、化工等行业为重点，加大工业窑炉、锅炉、电机、水泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造力度，推动重点用能设备节能增效和能量梯级利用。推广使用先进节能技术，推进水泥窑炉、燃煤锅炉超低排放改造，提高高温散料、废气余热、低品位余能等回收利用。对能效在基准水平以下且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段予以淘汰。加强重点用能设备节能审查和日常监管，强化生产、经营、销售、使用、报废全链条管理，严厉打击违法违规行为，确保能效标准和节能要求全面落实。（责任单位：经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

专栏一 推进电机节能改造

针对天辰化工（电石厂高耗能电机、化工厂低压电机）、天辰水泥（窑头熟料拉链机、提升机、窑尾冷却风机、均化库提升机等）、天能化工（硫酸循环泵、合成热水泵）、天能水泥（风机斩波调速节能改造、低压电容升级改造）、天伟化工（落后淘汰电动机）、天伟水泥（高耗能淘汰电机改造、10kV风机变频改造、永磁同步电动机改造、悬浮鼓风机技术改造）等实施落后电机改造及更新。

（二）加快能源绿色低碳转型

1. 推动煤炭清洁高效利用

严格合理控制煤炭消费，合理控制煤电装机规模，严禁在国家政策允许的领域以外新（扩）建燃煤自备电厂。深入贯彻落实《关于开展兵团2025年煤电机组升级改造工作的通知》要求，2025年全面开启全区煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，重点推动天山铝业、合盛硅业、天业等企业自备电厂实施“三改联动”，依法依规逐步对全区内自备电厂实施改造、替代或搬迁；充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，到2025年底，完成全区范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）的关停、整合或改造。推进煤炭分质分级利用，鼓励优质煤炭利用。推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，加强煤炭清洁高效利用，有效减少燃煤使用和碳排放。（责任单位：经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

专栏二 推进煤电机组改造升级

推动新疆天富能源股份有限公司天河热电分公司#2机组开展灵活性改造、#3机组开展节能降碳改造、#4机组开展节能降碳改造与灵活性改造； 推动天伟化工有限公司天伟电厂#1、#2机组开展灵活性改造； 推动天能化工有限公司天能电厂#11、#12机组开展节能降碳改造、灵活性改造与供热改造； 推动石河子市天瑞能源有限公司#2机组开展供热改造、#3机组开展节能降碳改造与灵活性改造、#10机组开展节能降碳改造； 推动新疆西部合盛热电有限公司#1、#2机组开展节能降碳改造与灵活性改造。

2. 推动可再生能源消纳

引导企业加大可再生能源消纳力度，全面提升可再生能源消纳能力，依托师市集中式光伏项目建设，全力争取绿电资源，以铝、硅产业重点企业为核心，加大可再生能源消纳，推动能源消费侧结构转型，2025年底前，实现“可再生能源发电”消纳不低于40亿千瓦时。鼓励企业通过投资可再生能源发电项目、参与分布式发电市场化交易、购买绿色电力证书等方式选用清洁能源，提高清洁能源消费比重，从源头减少碳排放。推进储能产业发展，推动新疆天采能源科技有限公司10GWh先进储能系统产业园（一期）项目建设。大力推进绿氢示范，以国华（石河子）新能源有限公司为重点建设绿氢减碳创新应用示范项目。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

专栏三 国华（石河子）新能源有限公司绿氢减碳创新应用示范项目

国华（石河子）新能源有限公司绿氢减碳创新应用示范项目：项目计划总投资1.96亿元，用地42亩，建设一座年产727.2吨的电解水制氢工厂（1000Nm3/h）、一座年产2181.6吨的制氢工厂（3000Nm³/h）、四座加氢站（2000kg/天），建设周期为2024年7月至2026年12月。

3. 建设新型电力系统

依托第八师石河子市构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节。建设开发区绿色能源服务平台，建设智能电网，提升电网安全保障水平。积极参与自治区乃至全国层面煤电低碳化改造建设项目碳减排量核算方法制定。推动对掺烧生物质发电、加装碳捕集利用与封存设施部分电量予以单独计量。鼓励电网企业优化电力运行调度方案，优先支持碳减排效果突出的煤电低碳化改造建设项目接入电网，对项目的可再生能源发电量或零碳发电量予以优先上网。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

（三）提升基础设施绿色低碳水平

1. 推进绿色基础设施建设

发挥空间规划先导作用，因地制宜画好绿色基础设施规划图。在国土空间规划、区域建设和运营管理等各环节全面践行绿色低碳理念，优化区域空间布局，推动经开区建设成为集制造、研发、办公于一体的生态型、低密度、智能化第三代新型产业园区。坚守生态保护红线，科学开展生态保护与污染防治工作，实现生态功能修复、环境质量改善、城市治理水平提升，鼓励搭建生态环境管控数据应用平台。以新质生产力为引领，将生态低碳理念与科技创新深度融合，推动绿色转型和产业升级，提高绿色基础设施的建设质量和运营能力，鼓励绿色低碳表现良好企业探索开展零碳工厂建设。（责任单位：经济发展局、投资促进局）

2. 推动建筑绿色低碳发展

推动低碳建筑规模化发展，鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。严格执行建筑节能降碳强制性标准，推进绿色低碳建造，强化绿色设计和施工管理，研发推广新型建材及先进技术，推动超低能耗建筑、低碳建筑规模化发展。大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品。推进公共建筑能耗监测和统计分析，加强空调、照明、电梯等重点用能设备运行调试，提升设备能效。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局）

推动建筑用能清洁低碳化。在建筑空调、生活热水、炊事等用能领域推广高效电气化应用技术与设备，在办公楼等建筑推广应用热泵、电蓄冷空调等，提高建筑终端电气化水平。鼓励建设以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统，发展柔性用电建筑，实现用电需求灵活可调整，适应光伏发电大比例接入，使建筑供配电系统简单化、高效化。加强高品质绿色建筑项目建设，大力发展超低能耗、近零能耗、零能耗建筑，推动政府投资项目率先示范，持续开展绿色建筑示范区建设。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局）

3. 推动交通运输低碳转型

构建绿色低碳交通运输体系。积极发展智能交通，推动不同运输方式合理分工、有效衔接，降低空载率和不合理客货运周转量。推广高效运输组织模式，持续推动大宗货物、集装箱运输“公转铁”，鼓励引导企业“散改集”，中长距离运输主要采用铁路运输，短距离运输优先采用新能源车，持续降低运输业能耗和碳排放强度。推动物流产业园区和大中型工矿企业铁路专用线规划建设，降低运输成本及运输车次。推动运输工具装备低碳转型，以运输设备电气化、氢能替代为重点，实施厂区内运输设备，尤其是倒短车辆的电气化替代，逐步将燃油拖车、叉车等更换为电动拖车、叉车。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局）

推进物流企业低碳发展。在物流、运输行业，积极引导相关企业扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源应用。大力推广新能源运输工具，推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队，逐步降低物流企业传统燃油汽车占比，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆在企业中的使用，大力实施新疆天富易通公司柴油重卡更新项目。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局）

专栏四 交通运输低碳转型

积极推进化工新材料产业园铁路专用线项目建设。化工新材料产业园铁路专用新建线路正线全长9.881km，新建工厂站2座，集装箱堆场1座。其中：铺轨长度19.018km；改移道路1.748km；新建框架桥2座，20.8延长米，172.3顶m2，新建盖板箱涵5座，128.9横延米，新建框架涵5座，94.22横长米；新建房屋7110m。 加快推动老旧柴油汽车“以旧换新”。2025年底前基本淘汰国三及以下排放标准的柴油和燃气汽车（含场内车辆），推动淘汰国三及以下排放标准的汽油车。2027年底前，城市服务领域物流、环卫等新增及更新的车辆中新能源汽车占比不低于55%。

（四）大力推动资源循环利用

1. 深化资源循环利用体系建设

持续巩固国家园区循环化改造示范试点成果，不断推动产业转型升级，做大做强煤化工、氯碱化工、硅基材料、铝基材料、纺织服装、生物健康等优势产业。大力发挥龙头企业产业链带动作用，重点引进科技含量高、资源集约利用程度高、循环经济特征明显的重点项目。促进全区废弃物综合利用，深化能源资源梯级利用，推进工业余热余压、废气废液废渣资源化利用，重点实施合盛硅业8万千瓦工业硅烟气余热发电项目。鼓励化工、水泥等企业按热品位高低进行能量梯级利用，实现工业生产流程与设备运行参数的综合优化。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局）

2. 推动水资源高效循环利用

推行节水工艺设计，强化公共用水管理，优化工业供水环节，提高供水效率。加强非常规水资源利用，实现水资源利用的集约化，促进节水减排。深化水资源制度建设，完善管道检漏制度，推广先进检漏技术，提高检测能力，降低给排水管网漏失率。建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。加强建设项目水资源论证管理，新进项目必须进行水资源论证或节水评价。建立健全再生水利用政策机制，提高再生水利用效率，推动再生水利用试点城市建设。加大水资源保护宣传力度，形成科学用水、节约用水和污水资源化的氛围。强化水资源约束，严格控制高耗水项目，特别是在水资源紧张、生态敏感和地下水超采地区。全力保障石河子市第二污水处理厂、化工新材料产业园污水处理厂中水回用设施正常运营，完善中水回用管网建设，改造升级北工业园区印染污水处理厂治污设施，引进高压反渗透等处理工艺，加强工业、绿化、荒漠灌溉等中水回用环节应用，建设污水处理厂再生水利用设施、再生水供水管网，实现水资源高效集约利用。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

3. 加强大宗工业固体废物综合利用

提高煤灰渣、气化炉渣、脱硫石膏、电石渣等工业大宗固废规模化、高值化综合利用，以新疆保隆环保建材、天业生态科技、东润天为等企业固废综合利用项目为重点，完善固废循环产业链条，推进天业生态科技新材料工业园配套项目，资源化利用气化炉渣和尾灰等固废。推进电解铝废渣综合利用，依托天山铝业加快推进铝电解炭渣再利用生产项目建设，强化阳极炭渣、铝灰、电解槽废槽内衬、大修阴极块等综合利用。推进含硅废渣、脱硫灰综合利用，强化大全、天山铝业、众和新材料等企业协作，提升硅基固废综合利用能力，建立完善以“上游固废综合利用+下游节能产品开发应用”为特色的循环经济模式。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

4. 加快用能产品设备更新改造

推动重点用能设备更新升级，加强废旧产品设备循环利用。加快建设废旧物资循环利用体系，强化废旧产品设备回收处置供需对接。加强工业装备、信息通信、风电光伏、动力电池等回收利用。重点开展企业废旧设备回收处置，加快老旧设备淘汰进程，做好废旧资源加工回收企业清单梳理完善，建立重要资源消耗、回收利用、处理处置、再生原料消费等基础数据库，定点对接企业报废处置的老旧设备。用好超长期特别国债大规模设备更新专项资金，支持工业重点领域、环境基础设施、交通运输设备设施、用能设备、能源电力设施、回收循环利用领域等节能降碳改造和设备更新，重点支持企业开展节能降碳改造、通用用能设备升级、落后用能设备淘汰、能源和碳排放统计核算能力提升等工作并申请有关资金支持。（责任单位：经济发展局、投资促进局、财政局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

专栏五 大力推动资源循环利用

中水综合利用及蒸汽梯级回收利用项目。大全新能源，新建1套循环水中水回收装置，减少循环水中水的排放。新增增加两台蒸汽压缩机，梯级回收0.3MPa低压蒸汽35.2万吨/年，供精馏、冷氢化等车间使用，可减少中压蒸汽用量35.2万吨/年。 强化区内水资源高效利用。重点推进新疆西部合盛硅业有限公司废水综合利用项目；新疆大全新能源股份有限公司建设循环水中水综合利用及蒸汽梯级回收利用项目；新疆赛德环保科技服务有限公司印染污水处理厂提标改造项目，提升处理规模至10000立方米/天，同步配套建设85km中水管网，以及化工新材料产业园污水处理厂改造项目，处理规模提升至9000立方米/天，提升污水处理及再生水回用能力。 加快用能产品设备和设施更新改造。推动新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司新型节能降碳铝电解槽技术优化及应用、新疆西部合盛硅材料有限公司工业硅炉效能技改项目、石河子众金电极箔有限公司节能技改项目等工业重点领域设备更新改造。推动石河子北工业园区印染污水处理厂设备更新改造项目、赛德环保石河子开发区化工新材料产业园污水处理厂设备更新改造项目等4个环境基础设施更新改造。推动新疆嘉泰瑞恒新材料科技有限公司脱硫石膏综合利用项目等回收循环利用领域设备更新项目。

（五）提升减污降碳协同能力

1. 推进减污降碳协同控制

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格污染物排放总量控制，推进实施主要污染物重点减排工程，加强环境基础设施建设。重点推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，在电力、水泥、煤化工、电解铝、工业硅、石墨碳素等重点用能行业持续推进减煤节能和电代煤、气代煤工作，严格合理控制煤炭消费增长。实施工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的熔炼炉、熔化炉、烧结机（炉）、焙（煅）烧炉、加热炉、热处理炉、炉（窑）、炼焦炉、煤气发生炉等，加快推进电代煤、气代煤等清洁能源替代以及利用工业余热、电厂热力等进行替代。（责任单位：经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

2. 加强污染物排放和碳排放源头治理

加强固定资产投资项目节能审查和环境准入关。对不符合产业政策、能耗“双控”、产能置换、“三线一单”、污染物区域削减等要求的，依法不予审批，探索建立项目入区绿色评价指标体系。对于能耗量较大的新兴产业，充分发挥《石河子经济技术开发区促进绿色发展暂行办法》的引导作用，促进企业应用绿色低碳技术，提高能效和降低排放水平。推进工业结构节能，依法依规淘汰落后产能。高起点设定项目准入类别，引导产业向“专精特新”转型。（责任单位：经济发展局、投资促进局）

3. 实施重点行业企业污染深度治理

对重点行业企业的除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术全面提升改造，推进水泥、石墨碳素、工业硅、化工等行业烟气深度治理，推动相关企业实施提标改造工程。大力推进工业VOCs全过程综合治理，加强日常监管，强化含VOCs物料全方位、全链条、全环节的无组织排放控制，推动源头替代，大力提升VOCs排放收集率、去除率和治理设施运行率，推进工艺过程、挥发性有机液体储罐及装载、敞开液面逸散、有机废气旁路及非正常工况等VOCs综合治理，实施重点行业企业挥发性有机物“一企一策”综合治理工程。（责任单位：经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室）

4. 探索环境污染第三方治理模式

创新政策引导，探索污染治理的长效监管机制，推动形成环境污染第三方治理的“市场化、专业化、产业化”，整体提升污染治理水平和污染物排放管控水平。结合实际情况依法委托第三方开展治理和环境咨询服务，建设环境监管综合平台，开展环境质量监测、排污单位监控，实现实时环境预警，提供包括环境污染问题诊断、系统解决方案、环保宣传、协助环境风险排查、应急处置等相关环境管理服务。鼓励第三方公司依法积极参与环境影响评价、循环化改造及集中污染治理设施的运维管理等服务。（责任单位：经济发展局、投资促进局）

专栏六 减污降碳协同治理

积极应对重污染天气。涉气企业均纳入重污染天气应急减排清单，按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》等要求，合理确定企业绩效分级管控级别。严格实施环保绩效分级差异化管控，督促企业落实“一厂一策”。在重污染天气频发时段，开展专项检查，重点管控各项重污染天气应急减排措施有效落实。加强乌昌石区域大气联防联控，深化重污染天气重点行业绩效分级，激励重点企业“创A晋B”。 提升重点行业废气治理水平。要求电解铝、活性炭、硅冶炼、纯碱、电石、聚氯乙烯、煤化工等行业，实施低效废气治理设施提标改造工程，确保脱硫、脱硝、除尘、挥发性有机物处理等废气治理设施的工艺技术达到先进水平。 工业废气集中收集处置协同VOCs焚烧治理项目。推进实施石河子市西部宁新碳素有限公司废气焚烧项目，通过新增引风机将汇总后的烟气送至合盛自备电厂电锅炉进行焚烧处理，将碳素厂集中收集的废气沥青烟和VOCs等成分全部燃烧。

四、科技创新

（一）健全绿色低碳科技创新体制机制

完善绿色技术科技创新项目组织机制，探索实施重大科技项目，深入推行“揭榜挂帅”制度。完善绿色低碳创新企业培育机制，大力培育绿色低碳领域创新型领军企业、高新技术企业及科技型中小企业，加快建设绿色产业专业孵化器、众创空间。围绕新型能源、减污降碳等领域，布局建设高水平企业研发机构，持续增强企业创新能力。完善绿色技术成果转移转化机制，推进绿色低碳技术交易综合性服务平台建设，提高绿色低碳成果转化效率，构建从技术研发到成果转化、产业化应用的完整链条。（责任单位：高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局）

（二）推进绿色科技创新平台建设

围绕四大产业集群，以兵团工业研究院为平台，面向新材料、新能源等产业领域，落地一批科研创新合作项目。针对企业重点领域科技攻关，联合石河子大学和区内外研发机构开展课题研究，建立集聚产业创新资源、政府和生产企业供需一体的科技成果转移转化平台。积极推广节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”综合服务模式。推动重点高能耗企业开展碳排放核算和碳资产管理平台建设，有序建设温室气体自愿减排交易市场，夯实数据质量监管机制。加快建设绿证交易市场，做好与碳市场衔接，扩大绿电消费规模。支持骨干企业、高新技术企业建立重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等研发机构，建设好天业—大连化物所等新材料技术转移中心、天业节水数字农业重点实验室、兵团光伏硅材料工程技术研究中心、兵团铝冶炼工程技术研究中心等创新节点机构。（责任单位：高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局）

（三）推动绿色产学研深度融合

加强创新能力建设和人才培养，优化碳达峰碳中和领域创新创业生态。深化产教融合，鼓励校企联合开展产学合作协同育人项目，以企业绿色低碳发展用工需求为核心，推进成立名校名企联合实验室，定向培养绿色人才和战略性新兴产业紧缺型人才。引导重点行业龙头企业开放技术合作，吸引更多中小企业参与到创新链关键环节，构建大中小企业、内外资企业、产业链上下游之间的协同创新、资源共享、融合发展生态，打造一批大中小企业融通创新特色载体和示范平台。（责任单位：高新区专项工作组、经济发展局）

（四）加快先进适用技术研发和推广应用

积极引导企业参与国家重大科技专项，集中攻关一批节能降碳关键共性技术。扎实推进绿色低碳先进技术示范工程建设，评优奖励最佳节能技术和最佳节能实践。积极培育重点用能产品设备、重点行业企业和公共机构能效“领跑者”。开展煤炭清洁高效利用项目评价，积极推动技术改造升级项目建设。推进新型电力储能技术、多元耦合智慧互联柔性电网等零碳电力技术升级和氢能“制－储－输－用”全链条技术、生物质高附加值再造技术等零碳非电全链条技术创新研发，重点突破可再生能源、储能、氢能、新材料、碳捕集利用与封存等领域关键技术，推广应用二氧化碳加氢制甲醇等化工利用技术。因地制宜实施二氧化碳地质封存。加强集成建筑低碳技术、低碳智慧交通技术和绿色产业转型技术创新和支撑。推动稀土永磁电机、新型冷凝器、特大功率高压变频器、余压余热转换为机械能回收利用、特种非晶电机和非晶电抗器等一批重大、关键节能技术（设备）的示范应用。（责任单位：高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局）

专栏七 推进产业创新研究

推进新疆大全新能源股份有限公司兵团光伏材料产业创新研究院研究工作。一是围绕高纯多晶硅生产技术，新疆大全承建，高校协助共建，承担人才引进培养、兵团等重大创新项目攻关，力求在高纯多晶硅制造技术、多聚氯硅烷成套技术、电子级多晶硅生产成套技术、N型高效单晶用料生产成套技术与示范等新技术方面取得新突破；二是围绕高质量、低能耗、低成本三大板块优化提升高纯多晶硅生产技术；三是优化渣浆处理系统固废转化回收技术、高盐废水蒸发结晶回用氯碱装置技术、中水回收净化处理闭路循环等瓶颈环节，实现高纯多晶硅生产技术绿色、环保、可持续、循环发展。 推进新疆天富能源股份有限公司兵团新能源产业创新研究院研究工作。一是开展光伏智慧电站、煤电机组灵活性改造+余热利用、电网友好型储能技术等新能源领域信息化、新材料方面的共性技术攻关，新产品、新技术、新工艺的研发，智能化、数字化、绿色化研究等创新性项目；二是加强工研院工业节能降碳与煤电机组灵活性改造方面的科技创新实力，夯实新能源大规模接入后深度调峰技术基础。

五、重点工程（滚动更新）

石河子经开区紧扣建设目标和重点任务，立足自身绿色低碳发展现状，在产业绿色发展、能源基础设施、节能降碳改造、绿色低碳先进技术示范、绿色建筑交通、循环经济发展、平台科技创新等领域谋划建设51个重点项目，计划总投资378.86亿元。

（一）产业绿色发展项目

产业绿色发展项目7项，总投资179.37亿元，包括新疆天业灵通新材料科技有限公司年产120万吨绿色氨基新材料多联产一体化项目、中科一碳能源科技（大连）有限公司年产60万吨液态阳光绿电甲醇综合利用等重大项目。

新疆天业灵通新材料科技有限公司年产120万吨绿色氨基新材料多联产一体化项目。项目建设规模：建设70万吨/年合成氨、120万吨/年尿素、240万吨复合肥、8万吨/年聚甲醛、0.43万吨/年硫磺（副产品）。项目建设内容：主要生产系统包括空分装置、煤气化装置、合成气净化装置、硫回收装置、合成氨装置、尿素装置、复合肥装置、聚甲醛装置等。辅助及附属生产系统包括厂区办公楼、食堂、会议楼、控制中心、化验室、成品罐区、原水净化站、循环冷却水站、除盐水站、污水处理站、厂区供配电站、全厂事故水池及火炬系统等。新建装置界区内总图、储运、管廊及地下管网、道路照明、化验、消防、电讯及信息系统和绿化等。

中科一碳能源科技（大连）有限公司年产60万吨液态阳光绿电甲醇综合利用项目。项目包括以下建设内容：项目1，投资51亿元，建设1.8GW光伏电站及相关配套设施（光伏电站所发电量全部用于项目2制氢）；项目2，投资22亿元，建设年产5.4亿标方的电解水制氢工厂；项目3，投资16.8亿元，建设年产60万吨的液态阳光绿电甲醇合成工厂；项目4，投资1.2亿元，建设甲醇加注站40个；同时根据项目进度及市场情况拟配套建设一个专用车改装厂。本项目通过“光伏发电—绿氢制备—甲醇合成—终端应用”全链条布局，构建了可再生能源规模化利用与低碳燃料产业化的创新模式，不仅直接减少碳排放，更重塑了“能源生产—燃料转化—终端消费”的绿色价值链，对加速我国氢能经济落地、推动工业领域深度脱碳具有标杆意义。

（二）能源基础设施项目

能源基础设施项目3项，总投资3.17亿元，包括新疆天采能源科技有限公司10GWh先进储能系统产业园（一期）项目、石河子市西部宁新碳素有限公司清洁能源替代改造工程等重点项目。

新疆天采能源科技有限公司10GWh先进储能系统产业园（一期）项目。总建设规模10GWh锂电池储能系统，一期建设2GWh锂电池储能系统。建设内容：（1）主要生产系统：建设锂电池先进储能系统，配套锂电池储能系统集成、储能集装箱、磷酸铁锂储能电池Pack+模组、储能电池Pack壳体。（2）辅助生产系统：建设给排水系统、供配电系统、采暖、通风系统、综合楼、食堂等。（3）附属生产系统：建设控制系统等。本项目为石河子经开区带来新的经济增长点，推动新能源产业快速发展，为加快推进师市新质生产力、能源数智化运营建设作出积极贡献。

石河子市西部宁新碳素有限公司清洁能源替代改造工程项目。建设新增一条天然气管线，新增天然气减压系统及天然气报警系统，系统投运后，预计每年可以减少27000吨标煤使用。

（三）节能降碳改造项目

节能降碳改造项目13项，总投资46.17亿元，包括天山铝业新型节能降碳铝电解槽技术优化及应用项目、石河子经济技术开发区规模以上工业企业设备更新项目等重点项目。

天山铝业新型节能降碳铝电解槽技术优化及应用项目。项目购置磷生铁浇筑阴极钢棒预热装置，应用新型铝电解槽节能技术，对天山铝业750台电解槽400kA级电解槽实施节能升级改造。项目改造后，预计年节能量为40310吨标准煤。

石河子经济技术开发区规模以上工业企业设备更新项目。鼓励全区规模以上工业企业开展节能减碳技改，加快推动重点用能设备更新升级。开展时间为2024年至2027年，预计总投资30亿元。

（四）绿色低碳先进技术示范项目

绿色低碳先进技术示范项目5项，总投资64.56亿元，包括中清先进电池制造（石河子）有限公司6GW高效电池智能制造项目、新疆国融氢能科技有限公司氢燃料全产业链项目、新疆敦华280万吨二氧化碳捕集及应用工程项目、国华（石河子）新能源有限公司绿氢减碳创新应用示范项目等重点项目。

中清先进电池制造（石河子）有限公司6GW高效电池智能制造项目。项目产品为TOPCon电池片，主要应用于光伏产品和光伏发电系统领域。本项目新征土地，项目总规划用地面积约350亩，总建筑面积约2221572m2。主要建筑包括：1个电池车间、1个废水处理站、1个空分制氮站、1个动力中心、垃圾房等，以及室外道路及周转场地、厂区管网系统、绿化、围墙、大门等，建设完成后形成年产6GW TOPCon电池。本项目建设起点高，选用工艺设备先进，产品质量有保证，能创造良好效益，对国内光伏行业发展产生积极促进作用。

新疆国融氢能科技有限公司氢燃料全产业链项目。分三期建设年产2000辆燃料电池改装车生产线、燃料电池和零部件生产线、工程机械生产基地、20座制氢加氢一体站以及2个制氢工厂（20吨）。

新疆敦华280万吨二氧化碳捕集及应用工程项目。项目新建280万吨二氧化碳捕集及配套设施。二氧化碳捕集站一座，含干燥脱水系统一套、PSA吸脱附系统一套、离心压缩机一套，常温制冷机一套、循环水系统一套、配电室、综控室，年捕集二氧化碳规模280万吨。二氧化碳管线全线212公里，全线设置站场4座（包括天业首站、八区分输清管站、百口泉分输站、玛湖末站），阀室6座；制冷站3座，含制冷机3套、冷却塔3套；二氧化碳2000m3球罐5座、1000m3球罐2座；二氧化碳储罐35；公用工程配套系统及电气、自控和相关辅助设备等。本项目不仅有助于直接减排，更是打通了“碳减排—资源化—产业化”的价值链，为园区实现绿色转型提供了系统性解决方案。

国华（石河子）新能源有限公司绿氢减碳创新应用示范项目。项目计划总投资1.96亿元，用地42亩，建设一座年产727.2吨的电解水制氢工厂（1000Nm3/h）、一座年产2181.6吨的制氢工厂（3000Nm³/h）、四座加氢站（2000kg/天）。

（五）绿色建筑交通项目

绿色建筑交通项目6项，总投资31.7亿元，包括上海融和元储能源有限公司车网互动独立共享储能项目、辽宁曙光汽车集团氢能重卡组装项目、吉利年产5000辆甲醇动力改造汽车项目等重点项目。

上海融和元储能源有限公司车网互动独立共享储能项目。本项目规划用地面积200亩，租赁厂房10000平方米，建设500MW/2000MWh网侧、源侧车网互动型独立共享储能项目；195MW/390MWh中新建新能源共享储能项目、2GWh储能系统集成厂项目；车网互动动储电池共享平台、车储共用动储电池银行、绿电交通充换电基础设施及虚拟电厂示范项目。本项目通过“储能+新能源+智慧能源管理”的创新模式，构建了覆盖储能设备制造、车网协同互动、绿电充换电服务的全链条体系，有助于推动园区交通领域低碳转型。

辽宁曙光汽车集团氢能重卡组装项目。本项目建设年产2000辆氢能重卡组装生产线，配套生产氢能电堆、氢能电力系统、储氢罐、加氢站等，并计划在石成立生产公司和物流运输公司，生产车辆企业自持进行运输服务。本项目通过“氢能重卡整车制造—核心部件生产—基础设施配套—物流服务运营”的全产业链布局，不仅直接推动园区物流运输体系脱碳，更通过产业链整合与商业模式创新，破解了氢能产业规模化发展的关键瓶颈。

吉利年产5000辆甲醇动力改造汽车项目。项目租用园区现有厂房建设年产5000辆甲醇动力改造汽车项目，项目建成后预计实现总产值17.5亿元。本项目通过“传统燃油车清洁化改造+可再生能源燃料替代”的创新路径，为传统燃油车绿色转型提供了低成本、高可行性的解决方案，为园区绿色交通高质量发展注入新动能。

（六）循环经济发展项目

循环经济发展项目13项，总投资40.27亿元，包括新疆越隆达再生资源科技有限公司“建筑固废+光伏管桩”项目、新疆大全新能源股份有限公司节能减排综合利用项目、天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用等重点项目。

新疆越隆达再生资源科技有限公司“建筑固废+光伏管桩”项目。项目总计划投资3.8亿元，规划用地191亩。其中，年处理150万吨建筑垃圾、工业固废等再生骨料+30万吨市政污泥+综合利用延伸产业计划投资2.3亿元；年产700万米太阳能光伏管桩项目计划投资1.5亿元。本项目通过整合大宗固废综合利用、城市废旧物资循环利用、低碳技术应用及新能源装备制造等模块，构建了“资源—产品—再生资源”的全链条循环经济体系，为园区构建“资源节约型、环境友好型”经济体系提供重要支撑。

新疆大全新能源股份有限公司节能减排综合利用项目。针对循环水中水利用装置，购置中水调节系统、过滤系统、反渗透系统、MVR蒸发结晶系统、加药系统、中水输送系统，新增设备134台；针对高盐废水回收装置，改造高盐废水MVR蒸发结晶盐回收利用装置，配套配电室、水暖电管线等附属设施；针对蒸汽梯级回收利用装置，购置2台蒸汽压缩机及配套装置。项目可实现中水处理量100m3/h，可减少循环水中水的排放，减少废水处置费用1153万元；蒸汽梯级利用后减少中压蒸汽用量35.2万吨/年，降低企业运营成本，助推企业高质量发展。

天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目。建设920t/h高盐废水净化分盐装置、废盐综合利用的离子膜烧碱生产装置、双三氯甲基碳酸酯生产装置及配套的公用工程及辅助设施。废水经过回用水处理、浓盐水处理、蒸发浓缩处理等多级处置，得到氯化钠近饱和溶液，再通过烧碱装置制造烧碱产品，实现废水资源化利用。项目的实施，将从源头减少污染物排放，提高副产品资源化利用效率，在改善当地环境质量的同时促进循环经济发展，极具经济、社会与环境效益。

（七）平台科技创新项目

平台科技创新项目4项，总投资13.62亿元，包括铝行业全产业链数字化运营赋能平台项目、多晶硅生产设备全生命周期数智化管理系统的研发与应用、新疆华科智算科技有限公司数据中心项目（神速）等重点项目。

铝行业全产业链数字化运营赋能平台项目。项目构建产业级数字中枢平台，包括：（1）部署100+标准化API接口，采集产业链物流、信息流及能源数据；（2）开发智能预测系统，实现需求弹性测算、库存智能调配、物流调度与碳排精准管理；（3）“四地五中心”混合云架构，实现全栈适配容灾多活，引入区块链存证强化数据安全；（4）建立200+企业数字生态联盟，赋能中小企业，助力行业数字化升级，满足信创适配。该项目以数字化手段重构铝行业价值链，不仅直接降低生产能耗与碳排放强度，更通过资源协同、中小企业赋能、再生铝闭环等创新模式，推动铝产业从“高耗能、高排放”向“绿色化、智能化、循环化”转型。

多晶硅生产设备全生命周期数智化管理系统的研发与应用。项目课题一是多晶硅生产设备多源异构数据采集与智能融合技术研究，包括（1）多源异构设备数据采集与清洗技术开发；（2）多源异构设备数据融合与质量评估体系构建。项目课题二是多晶硅生产设备状态监测与故障预测维护关键技术研究，包括（1）多晶硅生产设备状态监测与故障预测模型开发；（2）多晶硅生产设备预测性维护策略与运维优化研究。项目课题三是多晶硅设备全生命周期数智化管理系统开发与应用示范，包括（1）设备全生命周期管理需求分析与系统架构设计；（2）设备全生命周期管理系统平台搭建、测试及应用。本项目以“数据驱动、智能优化、绿色低碳”为核心，不仅直接提升企业生产效率与盈利能力，更通过技术标准化、生态协同和绿色转型，推动整个多晶硅产业从“规模扩张”向“质量引领”升级。

新疆华科智算科技有限公司数据中心项目（神速）。项目建设智算中心，新建1920个机柜。项目拟占地35亩，建设1920个机柜，配套制冷系统、供电系统、照明、暖通、空调等辅助生产设施。项目建成后，为园区人工智能发展、网络通信技术推广和终端应用提供基础算力支撑。

六、政策创新

（一）完善绿色招商政策

制定强有力的高质量招商引资模式，大力推进“引凤行动”，举办经开区主导产业全球合作伙伴大会，全力扩大招商引资“朋友圈”。推动实施绿色招商，严格招引项目绿色审查，重点评估项目的低碳技术含量、生产工艺的先进水平、能耗水平，注重项目对园区绿色发展的带动。聚焦新材料、新能源、农业资源转化和现代服务等产业链，坚持国际化视野、发挥比较优势，瞄准全国头部企业，通过抓重点、抓龙头、抓优势，引入新技术、新管理、新模式，培育企业向专业化、精细化、特色化、新颖化方向发展，大力推动企业提质增效。（责任单位：经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组）

（二）优化绿色低碳产业发展政策

在碳达峰碳中和背景下，持续优化绿色低碳产业发展政策。聚焦新能源等绿色低碳产业，制定园区绿色低碳产业发展模式，细化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，推动绿色低碳产业高质量发展。推动绿色低碳产业上下游企业建立紧密协调发展机制，合作建设具有增强产业链黏合度、经济效益明显的科技或工业项目，持续完善绿色低碳产业发展生态。深入推进绿色制造体系建设，引导企业开展绿色转型，加快国家级绿色工厂、绿色供应链、绿色设计产品等培育。（责任单位：经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组）

（三）强化金融支持政策引导

构建功能完善的绿色金融机构体系。鼓励有条件的金融机构在经开区内设立绿色金融事业部、绿色金融支行、绿色金融团队等组织机构。吸引各类基金资管机构在经开区内发起设立绿色投资基金。支持信用评级、第三方认证、环境风险评估等专业机构落户，为绿色金融提供中介服务。（责任单位：经济发展局、投资促进局）

构建丰富多元的绿色金融产品体系。鼓励金融机构加大对绿色企业和项目的支持力度，降低绿色信贷成本。积极运用政策性金融、开发性金融专项融资产品，支持能源基础设施、节能降碳改造、绿色低碳先进技术示范应用、环境基础设施、循环经济发展、生态保护修复等项目建设。充分利用大数据、云计算等手段，简化业务办理流程，创新推广绿色信用贷款产品。（责任单位：经济发展局、投资促进局）

（四）探索开展碳排放双控制度创新

探索研究能耗“双控”向碳排放“双控”转变的衔接机制，研究编制园区级碳排放预算管理方案，根据经开区碳达峰目标，研究设定年度碳预算总量。探索建立碳排放总量分解落实机制，确定各重点领域、行业、企业碳排放总量和强度控制目标及任务。建立健全碳排放标准计量体系，支持建设一批工业数字化碳管理公共服务平台。以企业碳账户、公共机构碳账户试点为基础，探索碳排放统计核算数据在目标分解、评估测算、信息披露等方面的预算管理应用场景。强化重点企业计量要求，推动能源计量与碳计量有效衔接，开展碳排放计量审查试点。（责任单位：经济发展局）

（五）推动企业绿色低碳转型

推动制定“一企一策”节能降碳改造方案，支撑重点用能单位碳达峰。聚焦高能耗高碳排放、改造条件相对成熟、示范带动作用明显的重点行业企业，分步实施、有序推进重点行业节能降碳工作。总结节能降碳工作经验，稳扎稳打，压茬推进。明确“一企一策”节能降碳改造方案改造期限、技术路线、预期目标。全面摸排经开区高耗能行业生产企业能效水平现状，建立企业能效清单。组织开展高耗能行业、重点用能企业以及存量“两高”项目专项节能监察，加强对重点行业企业能效水平执行情况的日常监测和现场检查，查处违法用能，鼓励依法用能、科学高效用能。开展“节能服务进企业”活动，组织行业协会、节能服务机构和高效节能设备提供商为用能企业开展全面诊断或专项诊断，提出节能技术推广和节能改造建议。（责任单位：经济发展局、投资促进局、高新区专项工作组）

七、全民行动

（一）加强生态文明宣传教育

加大宣传和推广力度，切实发挥碳达峰试点的示范引领作用，以全国节能宣传周、节能低碳日、世界环境日等主题宣传活动为契机，分享碳达峰试点创建工作实践经验，加强对公众生态文明科普教育，普及碳达峰、碳中和基础知识。探索建设碳达峰碳中和主题宣传教育基地，推动创建绿色低碳发展的良好氛围。（责任单位：综合办公室、经济发展局）

（二）推广绿色低碳生活方式

深入推进节约型机关，强化公共机构节能降碳管理能力，制定节能目标责任评价考核制度，实施节能降碳改造和用能设备更新清单管理，加快淘汰老旧柴油公务用车。倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式，坚决制止餐饮浪费行为。充分发挥媒体作用，完善公众参与制度，加大对能源浪费行为的曝光力度，营造人人、事事、时时参与节能降碳的新风尚。（责任单位：综合办公室、经济发展局）

（三）引导企业履行社会责任

引导企业主动适应绿色低碳发展要求，强化环境责任意识，加强能源资源节约，提升绿色创新水平，自觉加快绿色转型进程。重点领域国有企业要制定实施企业碳达峰行动方案，发挥示范引领作用。重点用能单位要梳理核算自身碳排放情况，深入研究碳减排路径，“一企一策”制定专项工作方案，推进节能降碳。相关上市公司和发债企业要按照环境信息依法披露要求，定期公布企业碳排放信息。（责任单位：综合办公室、经济发展局、投资促进局）

（四）强化领导干部培训

加强各级领导干部碳达峰、碳中和教育培训，将学习贯彻习近平生态文明思想作为干部教育培训的核心内容，将碳达峰、碳中和相关内容列入教学计划，分阶段、多层次对各级领导干部开展培训，普及科学知识，宣讲政策要点，深化各级领导干部对碳达峰、碳中和工作重要性、紧迫性、科学性、系统性的认识。从事绿色低碳发展相关工作的领导干部要尽快提升专业素养和业务能力，切实增强推动绿色低碳发展的本领。（责任单位：经济发展局、投资促进局、高新区专项工作组）

八、保障措施

（一）加强组织领导

加强党工委对碳达峰、碳中和工作的领导，落实领导干部生态文明建设责任制，切实当好“生态卫士”。做好重要事项统筹研究、重大政策制定、重大问题协调解决，适时开展阶段性评估，根据国家、兵团、师市政策和工作形势对实施方案进行调整完善。加强统筹协调，定期对重点区域、重点领域、重点行业工作进展情况进行调度、评估，协调解决碳达峰工作中遇到的问题，督促各项目标任务落实落细。（责任单位：综合办公室、经济发展局）

（二）做好协调联动

五中心、两专班、两公司要深刻认识碳达峰、碳中和工作的重要性、紧迫性、复杂性，严格落实“党政同责”，切实扛起政治责任，扎实推进相关工作，确保政策到位、措施到位、成效到位。将碳达峰、碳中和工作的目标要求贯穿开发区经济社会发展全过程和各领域，融入经济社会发展中长期规划，强化国土空间规划、专项规划、区域规划对碳达峰、碳中和的支持保障。加强各级各类规划衔接协调，确保各部门落实碳达峰的主要目标、发展方向、重大政策、重大工程等协调一致。（责任单位：综合办公室、投资促进局、经济发展局、财政局、应急管理局、高新区专项工作组、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室、平台公司）

（三）强化政策支持

统筹生态环境保护、节能降碳等资金，加大对碳达峰、碳中和工作支持力度。对重点企业能效达到标杆水平的，在电力保障机制中优先保障，对其新建项目在能耗指标上给予适当帮助与支持。依托国家两重两新、兵团节能高质量发展、师市工业高质量发展等专项资金，鼓励企业开展节能减碳技改、老旧重点用能设备更新、绿色制造体系申报、生态环境治理等项目。落实环境保护、节能节水、资源综合利用等奖励政策，加大绿色低碳产品政府采购力度。健全污水处理收费制度，落实阶梯水价、阶梯电价、国家差别化电价和惩罚性电价政策，清理取消高耗能企业优惠电价。落实好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，鼓励金融机构深化绿色金融产品和服务模式创新，为绿色低碳项目提供信贷资金供给。支持符合条件的绿色低碳产业相关企业上市融资和再融资。（责任单位：经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组）

（四）完善市场机制

推动开发区内企业有序参与全国碳排放权交易市场，组织开展好相关重点排放单位碳排放报告和核查工作，加强数据质量监督管理、配额分配和清缴履约工作。落实用能权有偿使用和交易制度，推动能源要素向优质项目、企业、产业流动和集聚。加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调。推动绿色低碳技术的市场交易与推广运用，加速科技成果转移转化，促进绿色低碳科技项目落地。推动节能减排市场化，推广合同能源管理、合同节水管理和节能托管、园区第三方污染治理等综合服务。（责任单位：经济发展局、高新区专项工作组）

九、附件

1.重点任务清单

| 序号 | 工作内容 |  | 重点工作任务 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 推动产业绿色低碳发展 | 推动重点行业节能降碳 | 新材料领域 | 以电子材料、元器件、典型电子整机产品为重点，大力推进单晶硅、电极箔、锂电材料等生产工艺的改进。 | 经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  |  | 化工领域 | 严格控制新增延迟焦化生产规模；严控电石行业新增产能，重点发展绿色化工，提高低碳原料比重；聚焦电石、烧碱、煤制乙二醇等关键领域、关键环节，积极推广先进节能、节水、节材技术和工艺，组织实施节能降碳改造示范项目。 |  |
|  |  |  | 有色金属领域 | 以天山铝业为核心，重点推动电解铝新型稳流保温铝电解槽节能改造、电解槽结构优化与智能控制、铝电解槽能量流优化及余热回收等节能低碳技术改造；持续优化产能布局，严格落实电解铝产能置换。 |  |
|  |  |  | 建材领域 | 推动现有水泥企业持续实施窑炉改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、除尘系统改造等技术改造措施，保持现有水泥熟料单位产品综合能耗能效标杆水平。 |  |
|  |  | 加快传统产业转型升级 | 有色金属产业 | 以高端铝型材和压铸件、铝镁合金、铝锂合金、硅铝合金等特种铝合金、泡沫铝、铝板带、铝塑膜、电池箔等新材料为重点，大力延伸铝下游精深加工产业链，发展高纯铝、电子铝箔、铝合金、铝基新材料等产品。 | 经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  |  | 化工产业 | 在氯碱化工领域大力拓展下游高聚合度PVC、改性PVC、氯化PVC（CPVC）和合金PVC等高附加值产品，在精细化工领域着力培育高端聚烯烃、电子及化学品、草酸酯系列产品、生物降解材料等精细化工产业，在合成树脂领域做精做细醇基化工产业链。 |  |
|  |  |  | 非金属新材料产业 | 重点发展电子级多晶硅、太阳能单晶硅、光伏背板、光伏玻璃等新材料，推动硅光伏、硅电子、硅化工、硅合金等硅基下游产业发展；推进高端有机硅产品研发，优先发展改性硅橡胶、高端硅树脂、硅氧烷等深加工项目。 |  |
|  |  | 深化绿色制造体系建设 | 持续推进国家级、兵团级绿色产品、绿色工厂、绿色供应链管理企业建设；建立绿色工厂培育库，按照“储备一批、培育一批、打造一批”的原则，实施动态分类管理。到2025年，创建国家级绿色工厂8家，到2030年，创建国家级绿色工厂10家。 |  | 经济发展局 |
|  |  | 推动节能技术改造 | 以有色金属、建材、化工等行业为重点，加大工业窑炉、锅炉、电机、水泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造力度，推动重点用能设备节能增效和能量梯级利用。 |  | 经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  | 加快能源绿色低碳转型 | 推动煤炭清洁高效利用 | 2025年全面开启全区煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，重点推动天山铝业、合盛硅业、天业等企业自备电厂实施“三改联动”，依法依规逐步对全区内自备电厂实施改造、替代或搬迁；到2025年底，完成全区范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）的关停、整合或改造。 |  | 经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  | 推动可再生能源消纳 | 依托师市集中式光伏项目建设，全力争取绿电资源，以铝、硅产业重点企业为核心，加大可再生能源消纳，推动能源消费侧结构转型，2025年底前，实现“可再生能源发电”消纳不低于40亿千瓦时。 |  | 经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  | 建设新型电力系统 | 大力提升电力系统综合调节能力，加快灵活调节电源建设，引导自备电厂、传统高载能工业负荷、工商业可中断负荷、电动汽车充电网络、虚拟电厂等参与系统调节；优先支持碳减排效果突出的煤电低碳化改造建设项目接入电网，对项目的可再生能源发电量或零碳发电量予以优先上网。 |  |  |
|  | 提升基础设施绿色低碳水平 | 推进绿色基础设施建设 | 发挥空间规划先导作用，因地制宜画好绿色基础设施规划图。在国土空间规划、区域建设和运营管理等各环节全面践行绿色低碳理念，优化区域空间布局，推动经开区建设成为集制造、研发、办公于一体的生态型、低密度、智能化第三代新型产业园区。 |  | 经济发展局、投资促进局 |
|  |  | 推动建筑绿色低碳发展 | 推动低碳建筑规模化发展 | 严格执行建筑节能降碳强制性标准，推进绿色低碳建造，强化绿色设计和施工管理，研发推广新型建材及先进技术。大力发展装配式建筑，积极推动智能建造，优先选用获得绿色建材认证标识的建材产品。 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |
|  |  |  | 推动建筑用能清洁低碳化 | 鼓励建设以“光储直柔”为特征的新型建筑电力系统，发展柔性用电建筑，实现用电需求灵活可调整，适应光伏发电大比例接入，使建筑供配电系统简单化、高效化。加强高品质绿色建筑项目建设，大力发展超低能耗、近零能耗、零能耗建筑，推动政府投资项目率先示范，持续开展绿色建筑示范区建设。 |  |
|  |  | 推动交通运输低碳转型 | 构建绿色低碳交通运输体系 | 积极发展智能交通，推动不同运输方式合理分工、有效衔接，降低空载率和不合理客货运周转量；推动物流产业园区和大中型工矿企业铁路专用线规划建设，加快玛石铁路专用线（一期）、天足铁路建设，降低运输成本及运输车次。 | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |
|  |  |  | 推进物流企业低碳发展 | 在物流、运输行业，积极引导相关企业扩大电力、氢能、天然气等新能源、清洁能源应用。大力推广新能源运输工具，推动公共领域车辆电动化，有序推广新能源中重型货车，发展零排放货运车队，逐步降低物流企业传统燃油汽车占比，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆在企业中的使用。 |  |
|  | 大力推动资源循环利用 | 深化资源循环利用体系建设 | 持续巩固国家园区循环化改造示范试点成果，不断推动产业转型升级；促进全区废弃物综合利用，深化能源资源梯级利用，推进工业余热余压、废气废液废渣资源化利用，重点实施合盛硅业8万千瓦工业硅烟气余热发电项目。鼓励化工、水泥等企业按热品位高低进行能量梯级利用，实现工业生产流程与设备运行参数的综合优化。 |  | 经济发展局、投资促进局、规划建设局 |
|  |  | 推动水资源高效循环利用 | 推行节水工艺设计，强化公共用水管理；加强建设项目水资源论证管理，新进项目必须进行水资源论证或节水评价。建立健全再生水利用政策机制，提高再生水利用效率，推动再生水利用试点城市建设；全力保障石河子市第二污水处理厂、化工新材料产业园污水处理厂中水回用设施正常运营，完善中水回用管网建设，改造升级北工业园区印染污水处理厂治污设施。 |  | 经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  | 加强大宗工业固体废物综合利用 | 推动建筑垃圾、医疗废物、废钢、废纸等分类利用和集中处置，强化危险废物监管和利用处置，落实有毒有害化学物质环境风险管控要求；提高煤灰渣、气化炉渣、脱硫石膏、电石渣等工业大宗固废规模化、高值化综合利用。 |  |  |
|  |  | 加快用能产品设备更新改造 | 重点开展企业废旧设备回收处置，加快老旧设备淘汰进程；用好超长期特别国债大规模设备更新专项资金，支持工业重点领域、环境基础设施、交通运输设备设施、用能设备、能源电力设施、回收循环利用领域等节能降碳改造和设备更新。 |  | 经济发展局、投资促进局、财政局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  | 提升减污降碳协同能力 | 推进减污降碳协同控制 | 持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格污染物排放总量控制，推进实施主要污染物重点减排工程，加强环境基础设施建设。 |  | 经济发展局、投资促进局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  | 加强污染物排放和碳排放源头治理 | 加强固定资产投资项目节能审查和环境准入关。对不符合产业政策、能耗“双控”、产能置换、“三线一单”、污染物区域削减等要求的，依法不予审批，探索建立项目入区绿色评价指标体系。 |  | 经济发展局、投资促进局 |
|  |  | 实施重点行业企业污染深度治理 | 对重点行业企业的除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术全面提升改造，推进水泥、石墨碳素、工业硅、化工等行业烟气深度治理，推动相关企业实施提标改造工程。 |  | 经济发展局、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室 |
|  |  | 探索环境污染第三方治理模式 | 创新政策引导，探索污染治理的长效监管机制，推动形成环境污染第三方治理的“市场化、专业化、产业化”，整体提升污染治理水平和污染物排放管控水平；鼓励第三方公司依法积极参与环境影响评价、循环化改造及集中污染治理设施的运维管理等服务。 |  | 经济发展局、投资促进局 |
|  | 全民行动 | 加强生态文明宣传教育 | 加大宣传和推广力度，切实发挥碳达峰试点的示范引领作用，以全国节能宣传周、节能低碳日、世界环境日等主题宣传活动为契机，分享碳达峰试点创建工作实践经验，加强对公众生态文明科普教育，普及碳达峰、碳中和基础知识。探索建设碳达峰碳中和主题宣传教育基地，推动创建绿色低碳发展的良好氛围。 |  | 综合办公室、经济发展局 |
|  |  | 推广绿色低碳生活方式 | 深入推进节约型机关，强化公共机构节能降碳管理能力，制定节能目标责任评价考核制度；倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式，坚决制止餐饮浪费行为；充分发挥媒体作用，完善公众参与制度，加大对能源浪费行为的曝光力度，营造人人、事事、时时参与节能降碳的新风尚。 |  | 综合办公室、经济发展局 |
|  |  | 引导企业履行社会责任 | 引导企业主动适应绿色低碳发展要求，强化环境责任意识，加强能源资源节约，提升绿色创新水平，自觉加快绿色转型进程；重点用能单位要梳理核算自身碳排放情况，深入研究碳减排路径，“一企一策”制定专项工作方案，推进节能降碳。 |  | 综合办公室、经济发展局、投资促进局 |
|  |  | 强化领导干部培训 | 加强各级领导干部碳达峰、碳中和教育培训，将学习贯彻习近平生态文明思想作为干部教育培训的核心内容，将碳达峰、碳中和相关内容列入教学计划，分阶段、多层次对各级领导干部开展培训，普及科学知识，宣讲政策要点，深化各级领导干部对碳达峰、碳中和工作重要性、紧迫性、科学性、系统性的认识。 |  | 经济发展局、投资促进局、高新区专项工作组 |
|  | 保障措施 | 加强组织领导 | 加强党工委对碳达峰、碳中和工作的领导，落实领导干部生态文明建设责任制。 |  | 综合办公室、经济发展局 |
|  |  | 做好协调联动 | 将碳达峰、碳中和工作的目标要求贯穿开发区经济社会发展全过程和各领域，融入经济社会发展中长期规划，强化国土空间规划、专项规划、区域规划对碳达峰、碳中和的支持保障。加强各级各类规划衔接协调，确保各部门落实碳达峰的主要目标、发展方向、重大政策、重大工程等协调一致。 |  | 综合办公室、投资促进局、经济发展局、财政局、应急管理局、高新区专项工作组、规划建设局、十户滩新材料工业园区管理办公室、平台公司 |
|  |  | 强化政策支持 | 统筹生态环境保护、节能降碳等资金，加大对碳达峰、碳中和工作支持力度；依托国家两重两新、兵团节能高质量发展、师市工业高质量发展等专项资金，鼓励企业开展节能减碳技改、老旧重点用能设备更新、绿色制造体系申报、生态环境治理等项目；落实好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，鼓励金融机构深化绿色金融产品和服务模式创新，为绿色低碳项目提供信贷资金供给。 |  | 经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组 |
|  |  | 完善市场机制 | 推动开发区内企业有序参与全国碳排放权交易市场，组织开展好相关重点排放单位碳排放报告和核查工作，加强数据质量监督管理、配额分配和清缴履约工作；推动节能减排市场化，推广合同能源管理、合同节水管理和节能托管、园区第三方污染治理等综合服务。 |  | 经济发展局、高新区专项工作组 |

2.改革举措清单

| 序号 | 改革举措事项 | 主要任务 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 健全绿色低碳科技创新体制机制 | 完善绿色低碳创新企业培育机制，大力培育绿色低碳领域创新型领军企业、高新技术企业及科技型中小企业，加快建设绿色产业专业孵化器、众创空间；完善绿色技术成果转移转化机制，推进绿色低碳技术交易综合性服务平台建设，提高绿色低碳成果转化效率，构建从技术研发到成果转化、产业化应用的完整链条。 | 高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局 |
|  | 推进绿色科技创新平台建设 | 针对企业重点领域科技攻关，联合石河子大学和区内外研发机构开展课题研究，建立集聚产业创新资源、政府和生产企业供需一体的科技成果转移转化平台；支持骨干企业、高新技术企业建立重点实验室、工程研究中心、企业技术中心等研发机构，建设好天业—大连化物所等新材料技术转移中心、天业节水数字农业重点实验室、兵团光伏硅材料工程技术研究中心、兵团铝冶炼工程技术研究中心等创新节点机构。 | 高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局 |
|  | 推动绿色产学研深度融合 | 深化产教融合，鼓励校企联合开展产学合作协同育人项目，以企业绿色低碳发展用工需求为核心，推进成立名校名企联合实验室，定向培养绿色人才和战略性新兴产业紧缺型人才。 | 高新区专项工作组、经济发展局 |
|  | 加快先进适用技术研发和推广应用 | 推进新型电力储能技术、多元耦合智慧互联柔性电网等零碳电力技术升级和氢能“制－储－输－用”全链条技术、生物质高附加值再造技术等零碳非电全链条技术创新研发，重点突破可再生能源、储能、氢能、新材料、碳捕集利用与封存等领域关键技术，推广应用二氧化碳加氢制甲醇等化工利用技术。 | 高新区专项工作组、经济发展局、投资促进局 |
|  | 完善绿色招商政策 | 大力推进“引凤行动”，举办经开区主导产业全球合作伙伴大会，全力扩大招商引资“朋友圈”；坚持国际化视野、发挥比较优势，瞄准全国头部企业，通过抓重点、抓龙头、抓优势，引入新技术、新管理、新模式。 | 经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组 |
|  | 优化绿色低碳产业发展政策 | 聚焦新能源等绿色低碳产业，制定园区绿色低碳产业发展模式，细化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，推动绿色低碳产业高质量发展。推动绿色低碳产业上下游企业建立紧密协调发展机制，合作建设具有增强产业链黏合度、经济效益明显的科技或工业项目，持续完善绿色低碳产业发展生态。 | 经济发展局、投资促进局、财政局、高新区专项工作组 |
|  | 强化金融支持政策引导 | 构建功能完善的绿色金融机构体系：鼓励有条件的金融机构在经开区内设立绿色金融事业部、绿色金融支行、绿色金融团队等组织机构。 构建丰富多元的绿色金融产品体系：积极运用政策性金融、开发性金融专项融资产品，支持能源基础设施、节能降碳改造、绿色低碳先进技术示范应用、环境基础设施、循环经济发展、生态保护修复等项目建设。 | 经济发展局、投资促进局 |
|  | 探索开展碳排放双控制度创新 | 研究编制园区级碳排放预算管理方案，根据经开区碳达峰目标，研究设定年度碳预算总量；建立健全碳排放标准计量体系，支持建设一批工业数字化碳管理公共服务平台；强化重点企业计量要求，推动能源计量与碳计量有效衔接，开展碳排放计量审查试点。 | 经济发展局 |
|  | 推动企业绿色低碳转型 | 推动制定“一企一策”节能降碳改造方案，支撑重点用能单位碳达峰；组织开展高耗能行业、重点用能企业以及存量“两高”项目专项节能监察，加强对重点行业企业能效水平执行情况的日常监测和现场检查；开展“节能服务进企业”活动，组织行业协会、节能服务机构和高效节能设备提供商为用能企业开展全面诊断或专项诊断，提出节能技术推广和节能改造建议。 | 经济发展局、投资促进局、高新区专项工作组 |

3.重点项目清单

| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 建设内容及预期成效 | 建设期限 | 投资规模（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目合计（51） |  |  |  |  | 378.86 |
| （一） | 产业绿色发展（7） |  |  |  | 179.37 |
|  | 新疆天业灵通新材料科技有限公司年产120万吨绿色氨基新材料多联产一体化项目 | 新疆天业（集团）有限公司 | 建设规模：建设70万吨/年合成氨、120万吨/年尿素、240万吨复合肥、8万吨/年聚甲醛、0.43万吨/年硫磺（副产品）； （二）建设内容：主要生产系统包括空分装置、煤气化装置、合成气净化装置、硫回收装置、合成氨装置、尿素装置、复合肥装置、聚甲醛装置等。辅助及附属生产系统包括厂区办公楼、食堂、会议楼、控制中心、化验室、成品罐区、原水净化站、循环冷却水站、除盐水站、污水处理站、厂区供配电站、全厂事故水池及火炬系统等。新建装置界区内总图、储运、管廊及地下管网、道路照明、化验、消防、电讯及信息系统和绿化等。 | 2025.06—2026.12 | 75.98 |
|  | 中科一碳能源科技（大连）有限公司年产60万吨液态阳光绿电甲醇综合利用项目 | 中科一碳能源科技（大连）有限公司 | 项目1：投资51亿元，建设1.8GW光伏电站及相关配套设施（光伏电站所发电量全部用于项目2制氢）； 项目2：投资22亿元，建设年产5.4亿标方的电解水制氢工厂； 项目3：投资16.8亿元，建设年产60万吨的液态阳光绿电甲醇合成工厂； 项目4：投资1.2亿元，建设甲醇加注站40个； 同时根据项目进度及市场情况拟配套建设一个专用车改装厂。 | 2025.04—2026.12 | 91 |
|  | 天耀2GW高效光伏组件及配套项目 | 新疆天富天耀新能源科技有限公司 | 建设年产2GW高效光伏组件项目及4GW光伏组件配套产品，配套产品包括1375吨焊带、655万套接线盒及655万套组件边框。 | 2025.04—2025.12 | 2.94 |
|  | 新疆天润轩新能源有限公司年产3GWh储能电池Pack工厂项目（一期） | 新疆天润轩新能源有限公司 | 建设年产3GWh储能电池Pack生产线，新建生产车间1栋、综合楼1栋、仓库1栋，占地面积39294平方米，建筑面积30000平方米。购置储能电池Pack生产线、测试线、集成线等装置，配套相关附属设施。 | 2025.04—2025.12 | 0.40 |
|  | 新疆天新杰能新能源有限公司新能源产业装备制造中心项目 | 新疆天新杰能新能源有限公司 | 租赁新疆龙凯图人防工程有限公司约1200平方米厂房，建设年产1600台逆变器与1000台直流断路器项目。 | 2025.04—2025.08 | 0.30 |
|  | 燕京农产品加工公司5万吨麦芽生产线智能化升级改造项目 | 新疆燕京农产品开发有限公司 | 对现有麦芽生产线进行智能化升级改造，淘汰圆筒筛、振动筛、回转筛、投料埋刮板机等老旧设备，更换智能化控制系统、色选机及脉冲布袋除尘系统、去石机及配套布袋除尘系统、旋振筛及配套循环风选机、二氧化碳排放系统等先进高效生产设备。 | 2025.03—2026.12 | 0.25 |
|  | 新疆恒安储能有限公司1GWh锌溴液流电池生产制造基地项目 | 新疆恒安储能有限公司 | 租赁约35000平方米厂房，建设1GWh锌溴液流电池生产制造基地项目，包括2条锌溴液流电池生产线。 | 2025.06—2027.12 | 8.5 |
| （二） | 能源基础设施（3） |  |  |  | 3.17 |
|  | 新疆天采能源科技有限公司10GWh先进储能系统产业园（一期） | 新疆天采能源科技有限公司 | 总建设规模10GWh锂电池储能系统，一期建设2GWh锂电池储能系统。 建设内容：（1）主要生产系统：建设锂电池先进储能系统，配套锂电池储能系统集成、储能集装箱、磷酸铁锂储能电池Pack+模组、储能电池Pack壳体。（2）辅助生产系统：建设给排水系统、供配电系统、采暖、通风系统、综合楼、食堂等。（3）附属生产系统：建设控制系统等。 预期成效：为石河子经开区带来新的经济增长点，推动新能源产业快速发展，为加快推进师市新质生产力、能源数智化运营建设作出积极贡献。 | 2024.07—2025.07 | 1.95 |
|  | 天瑞能源煤电机组耦合新能源“灵活性+低碳性”改造项目 | 石河子市天瑞能源有限公司 | 石河子市天瑞能源4套（3#、4#、9#、10#）发电机组用能设备更新改造项目包括给水泵液力耦合器节能改造、真空泵节能改造、锅炉炉底柔性密封改造、锅炉空预器节能升级改造、空冷岛温度场升级改造和脱硝催化剂升级改造。项目实施后，年节约4.5万吨标煤。 | 2025.02—2026.12 | 1.08 |
|  | 石河子市西部宁新碳素有限公司清洁能源替代改造工程项目 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 建设内容：新增一条天然气管线，天然气减压系统，天然气报警系统，新增8套天然气燃烧系统、焙烧车间天然气管线。 预期成效：系统投运后，预计每年可以减少27000吨标煤使用。 | 2023.10—2025.10 | 0.14 |
| （三） | 节能降碳改造（13） |  |  |  | 46.17 |
|  | 天山铝业新型节能降碳铝电解槽技术优化及应用项目 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 项目购置磷生铁浇筑阴极钢棒预热装置，应用新型铝电解槽节能技术，对天山铝业750台电解槽400kA级电解槽实施节能升级改造。项目改造后，预计年节能量为40310吨标准煤。 | 2025.01—2029.12 | 9 |
|  | 新疆越隆达再生资源科技有限公司重点用能设备更新改造项目 | 新疆越隆达再生资源科技有限公司 | 对新疆越隆达再生资源科技有限公司重点用能设备进行更新改造。主要包括更新风机、空压机、变压器、输送机、输送链等设备；升级改造蒸养控制系统、球磨系统、气体输送系统、监测系统、生产线数字化智能化升级改造及配套公辅设施等。更新改造后的重点用能设备能效均达到节能水平（能效2级）以上，年节能量为3204.21吨标准煤，共减少二氧化碳排放量55279.2吨。 | 2024.08—2026.08 | 1.17 |
|  | 石河子市百丰棉业有限公司21.79万锭纺纱产业设备升级更新项目 | 石河子市百丰棉业有限公司 | 淘汰老旧及损坏的粗纱机、细纱机、络筒机、打包机等纺纱生产线设备，升级更新络筒机94台，粗纱机18台，细纱机120台，清梳联6套，粗细络联4套，打包机8台，全自动自络打包机2套，空压机系统1套及相关配套设施。 | 2025.05—2025.12 | 1.1 |
|  | 新疆富纱纺织有限公司27万锭纺纱产业设备更新项目 | 新疆富纱纺织有限公司 | 淘汰老旧纺纱生产线设备，升级更新清梳联机5套，梳棉机56台，并条机32台，粗纱机16台，细纱机92台，络筒机32台，自动打包机一套及相关配套设施。 | 2025.05—2025.12 | 1.2 |
|  | 石河子市金茂纺织有限公司设备更新项目 | 石河子市金茂纺织有限公司 | 淘汰落后20台套倍捻机设备、人工磅料、化料、散棉浸染等生产线设备，升级更新散纤维连续染色系统、染助剂自动配送系统，包含液体助剂智能配送系统、染料智能配送系维连续染色系统、染助剂自动配送系统，统、元明粉、纯碱集中化料和智能配送系统等生产线设备。 | 2025.05—2025.12 | 0.3 |
|  | 石河子经纬织造运营有限公司重点用能设备更新 | 石河子经纬织造运营有限公司 | 对落后高耗能油浸式S9变压器、高低压开关柜、空压机、除尘器、通风机等用能设备进行绿色升级改造，购置2级能效以上干式变压器69台、低压柜425台、高压柜116台、配电箱160台、动力柜253个、母线槽20套、空压机9台、除尘器20套、通风机34套等设备。项目建成后年节约900吨标准煤/年。 | 2025.04—2027.04 | 1.10 |
|  | 天山盈达碳素煅烧炉智能化更新改造项目 | 新疆天山盈达碳素有限公司 | 对天山盈达碳素6台罐式煅烧炉进行智能化更新改造，旨在解决现有煅烧炉设备老化、能耗高、效率低、污染大等问题，实现节能降耗、提升产品质量、保障安全生产以及推动产业升级的目标。建设内容围绕设备更新、系统升级、节能改造和智能化建设四个关键方面展开。项目改造后，年节约1842吨标准煤。 | 2025.02—2026.12 | 0.8 |
|  | 石河子市西部宁新碳素有限公司废气集中收集处置协同VOCs焚烧治理项目 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 建设内容：碳素焙烧车间废气通过现有环保治理设施处理后，废气经过新增电捕焦油器处理，与煅烧车间经过余热锅炉降温的废气、石墨化车间废气汇总，通过新增引风机将汇总后的烟气送至合盛自备电厂电锅炉进行焚烧处理，在炉膛850℃以上的燃烧温度下，将碳素厂各排口集中收集的废气沥青烟和VOCs等成分全部燃烧，经过电厂原脱硝、除尘、脱硫设施处理后，在电厂210米高烟囱总排口排放，烟气排放满足火电厂超低排放要求，项目建成后有望实现碳素厂有组织废气零排放。 预期成效：系统投运后，新增余热锅炉年产蒸汽4万吨，每年可节约标准煤3800t。各车间汇总后的总气量为50万m3/h，系统综合运行年节能折合约标煤为17050吨。每年共计可以节能折合约标煤为20850吨。 | 2024.01—2025.12 | 0.65 |
|  | 新疆西部合盛热电有限公司节能降碳改建项目 |  | 对新疆西部合盛热电有限公司设备及工艺进行节能降碳改建。主要改建包括空冷系统冷却装置、锅炉节能暖风器、水冷壁纳米陶瓷喷涂、高效真空泵、低温过热器、吹灰器等。 | 2025.03—2026.12 | 0.63 |
|  | 新疆西部合盛硅材料有限公司工业硅炉效能技改项目 |  | 原15500kVA的工业硅炉型使用3台4500kva单相变压器运行在115%功率下超负荷下生产，产量虽有所提高，但运行效率较低。计划更换为3台6500kva单相变压器，可以在70%～80%负荷下运行，提高变压器效率，可大幅减少电力损耗。 | 2024.01—2025.12 | 0.1 |
|  | 石河子众金电极箔有限公司节能技改项目 | 石河子众金电极箔有限公司 | 建设内容及成效：（1）对屏蔽板进行改造，增大生产线屏蔽板有效导电面积，年节约332吨标准煤；（2）采用行业内先进的预处理节能生产工艺，提前形成一层水合氧化膜，年节约420吨标准煤；（3）建设管道将生产线生产余热用于设备开机加热，年节约1106.1吨标准煤。 | 2023.01—2025.12 | 0.06 |
|  | 石河子众和新材料有限公司节能降耗项目 | 石河子众和新材料有限公司 | 建设内容及成效：（1）搭建SCADA系统进行数据的采集和工艺分析，优化工艺，合理降低各技术参数，降低槽电压，年节约860吨标准煤；（2）搭建数采系统，对关键数据进行自动采集，精准控制点火、升温和保温过程，年节约33吨标准煤；（3）优化工艺，对电解质熔化和二次净化槽三层工艺技术进行调整，由原来利用熔化粉末料改为利用石墨罐子固体块状料，年节约369吨标准煤。 | 2023.01—2025.12 | 0.06 |
|  | 石河子经济技术开发区规模以上工业企业设备更新 | 各有关企业 | 鼓励企业开展节能减碳技改，加快推动重点用能设备更新升级。 | 2024.01—2027.12 | 30 |
| （四） | 绿色低碳先进技术示范（5） |  |  |  | 64.56 |
|  | 中清先进电池制造（石河子）有限公司6GW高效电池智能制造项目 | 中清先进电池制造（石河子）有限公司 | 项目产品为TOPCon电池片，主要应用于光伏产品和光伏发电系统领域。 建设内容及成效：本项目新征土地，项目总规划用地面积约350亩，总建筑面积约2221572m2。主要建筑包括：1个电池车间、1个废水处理站、1个空分制氮站、1个动力中心、垃圾房等，以及室外道路及周转场地、厂区管网系统、绿化、围墙、大门等，建设完成后形成年产6GW TOPCon电池。本项目建设起点高，选用工艺设备先进，产品质量有保证，能创造良好效益，对国内光伏行业发展产生积极促进作用。 | 2024.08—2025.08 | 30.03 |
|  | 新疆国融氢能科技有限公司氢燃料全产业链项目 | 新疆国融氢能科技有限公司 | 分三期建设年产2000辆燃料电池改装车生产线、燃料电池和零部件生产线、工程机械生产基地、20座制氢加氢一体站以及2个制氢工厂（20吨）。 | 2025.01—2027.12 | 21 |
|  | 新疆敦华280万吨二氧化碳捕集及应用工程项目 | 新疆敦华绿碳技术股份有限公司 | 新建280万吨二氧化碳捕集及配套设施。二氧化碳捕集站一座，含干燥脱水系统一套、PSA吸脱附系统一套、离心压缩机一套，常温制冷机一套、循环水系统一套、配电室、综控室，年捕集二氧化碳规模280万吨。二氧化碳管线全线212公里，全线设置站场4座（包括天业首站、八区分输清管站、百口泉分输站、玛湖末站），阀室6座；制冷站3座，含制冷机3套、冷却塔3套；二氧化碳2000m3球罐5座、1000m3球罐2座；二氧化碳储罐35；公用工程配套系统及电气、自控和相关辅助设备等。 | 2025.06—2026.12 | 10.07 |
|  | 国华（石河子）新能源有限公司绿氢减碳创新应用示范项目 | 国华（石河子）新能源有限公司 | 项目计划总投资1.96亿元，用地42亩，建设一座年产727.2吨的电解水制氢工厂（1000Nm3/h）、一座年产2181.6吨的制氢工厂（3000Nm³/h）、四座加氢站（2000kg/天）。 | 2024.07—2026.12 | 1.96 |
|  | 天辰热电富氧燃烧改造 及二氧化碳捕集项目 | 新疆天业（集团）有限公司 | 在原设备基础上改造烟气循环风机、烟气循环管道、烟气冷凝器、煤粉系统，增加氧气预热器、CO2纯化系统、CO2压缩系统等。项目实施后，烟气中CO2浓度大于等于85%以上，降低煤耗15%左右，二氧化碳回收利用，达到零碳燃煤机组水平。 | 2025.10—2026.12 | 1.50 |
| （五） | 绿色建筑交通（6） |  |  |  | 31.70 |
|  | 上海融和元储能源有限公司车网互动独立共享储能项目 | 上海融和元储能源有限公司 | 规划用地面积200亩，租赁厂房10000平方米，建设500MW/2000MWh网侧、源侧车网互动型独立共享储能项目；195MW/390MWh中新建新能源共享储能项目、2GWh储能系统集成厂项目；车网互动动储电池共享平台、车储共用动储电池银行、绿电交通充换电基础设施及虚拟电厂示范项目。 | 2025.06—2027.12 | 24 |
|  | 辽宁曙光汽车集团氢能重卡组装项目 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 建设年产2000辆氢能重卡组装生产线，配套生产氢能电堆、氢能电力系统、储氢罐、加氢站等，并计划在石成立生产公司和物流运输公司，生产车辆企业自持进行运输服务。 | 2025.06—2027.12 | 2.50 |
|  | 吉利年产5000辆甲醇动力改造汽车项目 | 吉利汽车集团有限公司 | 租用园区现有厂房建设年产5000辆甲醇动力改造汽车项目，项目建成后预计实现总产值17.5亿元。 | 2025.05—2026.12 | 2.00 |
|  | 徐州徐工物流有限公司石河子分公司新能源重卡购置项目 | 徐州徐工物流有限公司石河子分公司 | 共购置新能源重卡车辆200辆，分三期，其中：一期购置50辆新能源重卡车辆，二期购置50辆新能源重卡车辆，三期购置100辆新能源重卡车辆。 | 2025.03—2025.12 | 1.20 |
|  | 青岛同辉汽车技术有限公司年改造1000辆新能源汽车项目 | 青岛同辉汽车技术有限公司 | 建设年改造1000辆新能源汽车生产线项目，包括新能源环卫汽车、新能源物流运输车以及新能源矿卡等。 | 2025.06—2027.12 | 1.00 |
|  | 开沃新能源汽车集团股份有限公司年产2000辆新能源汽车组装项目 | 开沃新能源汽车集团股份有限公司 | 项目租赁厂房面积1万平方米，层高13m，在石河子投资建设新能源重卡、公共汽车、矿卡等商用车组装项目，前期以本地市场为基地，向西辐射中亚地区。 | 2025.10—2026.10 | 1.00 |
| （六） | 循环经济发展（13） |  |  |  | 40.27 |
|  | 新疆越隆达再生资源科技有限公司“建筑固废+光伏管桩”示范项目 | 新疆越隆达再生资源科技有限公司 | 项目总计划投资3.8亿元，规划用地191亩。其中，年处理150万吨建筑垃圾、工业固废等再生骨料+30万吨市政污泥+综合利用延伸产业计划投资2.3亿元；年产700万米太阳能光伏管桩项目计划投资1.5亿元。 | 2025.08—2028.12 | 3.80 |
|  | 新疆大全新能源股份有限公司多晶硅装置能效提升改造项目 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 建设内容：本项目技改前设计产能为9.5万吨/年，其中一期0.3万吨/年，二期0.9万吨/年，三期四期1.3万吨/年，五期3.5万吨/年，六期3.5万吨/年，一至六期建设中均采用改良西门子法加冷氢化生产技术。改建后设计产能为13万吨/年，更新高纯硅料装置配套精馏装置、冷氢化生产线及配套渣浆处理装置、中间罐区、给排水装置及循环水外排污水减排装置；改造还原尾气回收装置、还原水系统、产品整理装置、氢气深度回收装置、还原炉、三废处理、公用工程、消防应急、安全消防、中央控制室等，满足13万吨产能需求。 | 2024.01—2025.12 | 11.26 |
|  | 新疆大全新能源股份有限公司节能减排综合利用项目 |  | 建设内容：（1）循环水中水利用装置：购置中水调节系统、过滤系统、反渗透系统、MVR蒸发结晶系统、加药系统、中水输送系统，新增设备134台；（2）高盐废水回收装置：改造高盐废水MVR蒸发结晶盐回收利用装置，配套配电室、水暖电管线等附属设施；（3）蒸汽梯级回收利用装置：购置2台蒸汽压缩机及配套装置。 预期成效：（1）新建1套循环水中水回收装置，中水处理量100m3/h，可以减少循环水中水的排放，综合利用后减少废水处置费用1153万元；（2）高盐废水回收装置：改造高盐废水MVR蒸发结晶盐回收装置，满足处理高盐废水10万吨/年；（3）蒸汽梯级回收利用项目：蒸汽梯级利用后减少中压蒸汽用量35.2万吨/年。项目建成后降低企业运营成本，减少废水排放，助推企业高质量发展。 | 2023.04—2025.04 | 1.18 |
|  | 天辰化工有限公司高盐废水资源化综合利用项目 | 天辰化工有限公司 | 建设内容：920t/h高盐废水净化分盐装置、废盐综合利用的离子膜烧碱生产装置、双三氯甲基碳酸酯生产装置及配套的公用工程及辅助设施。 预期成效：废水经过回用水处理、浓盐水处理、蒸发浓缩处理等多级处置，得到氯化钠近饱和溶液，再通过烧碱装置制烧碱产品，实现废水资源化利用。项目的实施，将从源头减少污染物排放，提高副产品资源化利用效率，在改善当地环境质量的同时促进循环经济发展，极具经济、社会与环境效益。 | 2023.01—2025.12 | 6.8 |
|  | 新疆天智辰业化工有限公司解析气资源化综合利用合成10万吨/年氢氨产业链项目 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 建设内容：解析气收集净化装置、合成气压缩装置、氨合成装置、氨水配制装置、焚烧装置、储运罐区、辅助设施及消防设施等；总占地面积42000平方米，主要设备有氨合成塔、循环压缩机、氨冷冻压缩机组、变换炉、焚烧炉、脱氧塔、分离塔、缓冲罐、换热器、吸附塔、液氨贮罐等。 预期成效：回收净化去火炬的解析尾气，合成氢氨产品实现节能降碳，减少环境污染。 | 2023.01—2025.12 | 4.55 |
|  | 新疆光沐年处置150万吨建筑垃圾循环再生利用项目 | 新疆光沐新能源科技有限责任公司 | 规划用地面积约179.55亩（119697m2），总建筑面积66887.1m2，配套建设建筑垃圾回收再利用项目。 | 2024.10—2026.10 | 3.10 |
|  | 新疆东润天为节能环保有限公司高含碳难燃烧废弃粉尘综合利用项目 | 新疆东润天为节能环保有限公司 | 利用周边企业生产过程中产生高含碳难燃烧的废弃粉尘等固体废弃物，通过高温高压复合循环高效洁净焚烧流化床锅炉焚烧后产生196万吨/年的蒸汽。 | 2024.01—2025.12 | 3.83 |
|  | 新疆中天荣环保有限公司年产1万立方米工业烟气脱硝催化剂及再生综合利用项目 | 新疆中天荣环保有限公司 | 建设年产1万立方米/年烟气脱硝催化剂及2万吨废烟气脱硝催化剂（其中再生1万吨，综合利用1万吨）再生综合利用项目。 | 2025.04—2026.12 | 1.50 |
|  | 石河子市富源化工有限公司危险废物资源化及无害化处置项目 | 石河子市富源化工有限公司 | 用地24亩，建设焚烧处置危险废物规模为20000t/a，回收综合利用有机废液的规模为40000t/a。 | 2025.04—2026.03 | 1.10 |
|  | 新疆嘉泰瑞恒新材料科技有限公司脱硫石膏综合利用项目 | 新疆嘉泰瑞恒新材料科技有限公司 | 一期建设10万吨/年石膏粉生产线、石膏粉深加工生产线；二期建设10万吨/年石膏粉生产线。 | 2024.01—2025.12 | 0.98 |
|  | 石河子市国力源环保制浆有限公司农林废弃物综合利用项目 | 石河子市国力源环保制浆有限公司 | 通过回收利用棉杆等农林废弃物30万吨生产造纸、制肥、新材料、固废再利用56.5万吨，实现农林有机废弃物循环利用、产业延伸等目标。 | 2025.07—2026.12 | 1.32 |
|  | 新疆华兴玻璃有限公司玻璃制品回收利用项目 | 新疆华兴玻璃有限公司 | 新建车间一座，内含密闭仓库，总用地面积为1万平方米，总建筑面积1万平方米；购置1条20吨干式碎玻璃清洗线，配备水电气设施。 | 2024.01—2025.12 | 0.6 |
|  | 新疆石河子新疆西部合盛硅业有限公司废水综合利用项目 | 新疆西部合盛硅业有限公司 | 本项目新建一套废水综合利用装置，项目投资2510.95万元，建筑面积1176.8平方米，主要包括洗涤与喷淋塔4座、储罐7个、蒸发器4台、水泵24台、换热器2台、冷却器4台等配套装置。 | 2024.01—2025.12 | 0.25 |
| （七） | 平台科技创新（4） |  |  |  | 13.62 |
|  | 铝行业全产业链数字化运营赋能平台项目 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 构建产业级数字中枢平台。1）部署100+标准化API接口，采集产业链物流、信息流及能源数据；2）开发智能预测系统，实现需求弹性测算、库存智能调配、物流调度与碳排精准管理；3）“四地五中心”混合云架构，实现全栈适配容灾多活，引入区块链存证强化数据安全；4）建立200+企业数字生态联盟，赋能中小企业，助力行业数字化升级，满足信创适配。 | 2025.03—2026.03 | 1 |
|  | 多晶硅生产设备全生命周期数智化管理系统的研发与应用 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 课题一：多晶硅生产设备多源异构数据采集与智能融合技术研究： 1）多源异构设备数据采集与清洗技术开发； 2）多源异构设备数据融合与质量评估体系构建。 课题二：多晶硅生产设备状态监测与故障预测维护关键技术研究： 1）多晶硅生产设备状态监测与故障预测模型开发； 2）多晶硅生产设备预测性维护策略与运维优化研究。 课题三：多晶硅设备全生命周期数智化管理系统开发与应用示范： 1）设备全生命周期管理需求分析与系统架构设计； 2）设备全生命周期管理系统平台搭建、测试及应用。 | 2025.01—2027.12 | 0.09 |
|  | 垂天（新疆）能源科技有限公司新能源及数字技术研发中心项目 | 垂天（新疆）能源科技有限公司 | 购置相关全自动层叠式送板机、高速贴片机、全自动在线式光学检测、在线全自动灌胶机等设备，建设新能源及数字技术研发中心。 | 2025.01—2025.12 | 0.53 |
|  | 新疆华科智算科技有限公司数据中心项目（神速） | 新疆华科智算科技有限公司 | 建设智算中心，新建1920个机柜。项目拟占地35亩，建设1920个机柜，配套制冷系统、供电系统、照明、暖通、空调等辅助生产设施。项目建成后，为人工智能发展、网络通信技术推广和终端应用提供基础算力支撑。 | 2025.01—2026.12 | 12 |

综合能源消费量以统计局数据为准

扣除能源加工与转换企业的能源投入与产出

二氧化碳排放数据以规模以上工业企业排放数据为准

2024年为相对于2023年增长率